**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**สำนักงานเขตหนองแขม**

**(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 55 | 655,519,800 | 484,494,064 | 73.91% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 11 | 7,558,400 | 7,012,864 | 92.78% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 66 | 663,078,200 | 491,506,927.68 | 74.13% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุ****ปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

**1. ฝ่ายปกครอง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| 1 | ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร(ฺBMA OSS) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 78.82 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| 2 | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 98.73 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| 3 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 1 ต.ค. 66 | 31 ก.ค. 67 | กำลังดำเนินงาน | 60 | 116,600 | **-** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) | 1 ต.ค. 66 | 30 เม.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 90 | 64,100 | **-** |

**2. ฝ่ายทะเบียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**3. ฝ่ายโยธา**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาถนนสวยพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | พัฒนาถนนสวยทางกายภาพ ระยะทาง 2.07 กม. | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 2 | ทางจักรยาน | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | ดำเนินการเลือกเส้นทางจักรยาน 1.ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนทวีวัฒนา ระยะทาง 2,200 ม.2. ถนนทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษม ถึง คลองบางไผ่ ระยะทาง 3,000 ม.3. ถนนหนองแขมวัดศรีนวล จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง คลองหนามแดง ระยะทาง 2,237 ม.4.ถนนบางบอนสายเดิม จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง ถนนบางบอน 5 ระยะทาง 1,000 ม.5.ซอยเพชรเกษม 114 จากถนนเพชรเกษม ถึง สุดระยะที่กำหนด ระยะทาง 800 ม.6. ซอยเพชรเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม ถึง สุดระยะที่กำหนด ระยะทาง 440 ม.7. ซอยเพชรเกษม 79 จากถนนเพชรเกษม ถึง คลองราษฎร์สามัคคี ระยะทาง 425 ม.รวมระยะ 10,102 ม. | 20 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| **3** | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลคลอง | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | แผน 24.31 กม. ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 19.72 กม. | 81.12 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 4 | การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตหนองแขม | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | แผน 265 ดวง ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 659 ดวง | 100 | 500,000 | 500,000 |
| 5 | การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 55.078 ม. | 100 | 1,689,300 | 1,689,200 |
| 6 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันเทียน | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา |  | 302,924,000 | 239,672,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันประทีป | 29 มี.ค.67 | 20 ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 1 ของสัญญา | 189,564,000 | 139,700,000 |
| 8 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองคำหริ่ม | 21 มี.ค.67 | 26 พ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 2 ของสัญญา | 42,395,000 | 31,890,000 |
| 9 | ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 1 จากคลองกำนันประทีปถึงสุดเขตทางสาธารณะ พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองกำนันประทีป | 30 ม.ค.67 | 26 ก.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 10 ของสัญญา | 29,992,000 | 25,500,000 |
| 10 | ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสะพานทางเดินริมคลองมหาศร | - | - | - | - | 23,230,000 | ไม่ได้รับอนุมัติงบฯ |
| 11 | ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 10 จากบ้านเลขที่ 10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 25 ม.ค.67 | 24 เม.ย.67 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 100 | 640,000 | 582,760 |
| 12 | ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 จากบ้านเลขที่ 301 ถึงแยกถนนสวัสดิการ 3 | 12 ม.ค.67 | 11 พ.ค.67 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 100 | 2,802,000 | 2,485,804 |
| 13 | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 27 และแยก 29 | 22 ม.ค.67 | 20 ก.ค.67 | อยู่ระหว่างสัญญา | 50 | 7,699,000 | 6,888,888 |
| 14 | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1 จากคลองมหาศร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร | 22 ม.ค.67 | 20 ก.ค.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 50 ของสัญญา | 12,600,000 | 8,369,000 |
| 15 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | แผนติดตั้ง 800 ดวง ซ่อมแซม 50 ดวงต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว ซ่อมแซม 40 ดวงติดตั้งไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ | 40 | **-** | **-** |

**4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | ระหว่างดำเนินการ | 65 | 124,600 | 77,778 |
| **2** | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเเก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 90 | 232,800 | 142,040 |

**5. ฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | กิจกรรมไม่เทรวม | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 56.83 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **2** | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **3** | กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 67.13 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **4** | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่เป็นเวลา | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 75.00 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **5** | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะและแหล่งน้ำ | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 87.50 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **6** | กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 81.89 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **7** | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | 66.67 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**6. ฝ่ายการศึกษา**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | **1 ต.ค.66** | **30 ก.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **10** | 550,000 | **-** |
| **2** | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | **1 ต.ค.66** | **12 มี.ค.67** | **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **100** | 90,000 | **90,000** |
| **3** | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ | **1 ต.ค.66** | **30 ก.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **30** | 4,998,000 | **-** |
| **4** | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | **1 ต.ค.66** | **27 มี.ค.67** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **100** | 169,500 | **169,500** |
| **5** | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | **1 ต.ค.66** | **26 มี.ค.67** | **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **100** | 40,000 | **40,000** |
| **6** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | **1 ต.ค.66** | **26 มี.ค.67** | **ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **100** | 86,600 | **86,600** |
| **7** | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | **1 ต.ค.66** | **31 พ.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **60** | 15,340 | **11,740** |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | **1 ต.ค.66** | **31 ก.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **60** | 61,500 | **22,976** |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | **1 ต.ค.66** | **30 ก.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **20** | 1,873,000 | **-** |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | **1 ต.ค.66** | **30 ก.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **20** | 7,425,100 | **-** |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | **1 ต.ค.66** | **30 ก.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **10** | 26,200 | **-** |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | **1 ต.ค.66** | **13 พ.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **30** | 21,100 | **-** |
| 13 | ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ | **9 ม.ค.67** | **18 มี.ค.67** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **100** | 1,541,000 | **1,369,000** |
| 14 | ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง | **12 ม.ค.67** | **11 พ.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **7** | 4,188,000 | **3,200,000** |
| 15 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม | **12 ม.ค.67** | **11 เม.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **55** | 1,802,000 | **1,680,000** |
| 16 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ | **26 ม.ค.67** | **25 พ.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **9** | 6,394,000 | **6,065,500** |
| 17 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล | **9 ม.ค.67** | **8 พ.ค.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **80** | 4,621,000 | **3,839,000** |
| 18 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี  | **26 ม.ค.67** | **24 มิ.ย.67** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **15** | 8,666,000 | **8,400,000** |

**7. ฝ่ายการคลัง**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1ต.ค.66 | 30ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | **32.22** | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

8. ฝ่ายเทศกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ว.ด.ปเริ่มดำเนินการ | วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบที่ได้รับ | งบที่ใช้ |
| 1. | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด(แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 2. | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน(แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 3. | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรม (แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 4. | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Centerรองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | - |

**9. ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ**

| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วดป.เริ่มดำเนินการ** | **วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 1,134,000 | 628,520.68 |
| **2** | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 1,000,000 | 470,500 |
| **3** | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 20,000 | 20,000 |
| **4** | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 100,000 | 66,600 |
| **5** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 1,429,300 | 719,088 |
| **6** | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 230,160 | 163,960 |
| **7** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 202,000 | 81,324 |
| **8** | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 55 | 5,310,000 | 2,009,169 |
| **9** | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 65 | 485,000 | 82,500 |
| **10** | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 20 | งบประมาณเอกชน | - |
| **11** | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 94.81 | 5,056,000 | 4,793,480 |
| **12** | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 50 | งบประมาณเอกชน | 30,000 |
| **13** | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | กำลังดำเนินการ | 40 | 14,200,000 | - |
| **14** | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) | 1 ต.ค. 66 | 31 มี.ค. 67 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | - |

**10.ฝ่ายรายได้**

**ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**