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[bookmark: _Hlk159504675]รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเขตดินแดง
(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
	ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

	ลำดับ
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณที่ขอจัดสรร
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	คิดเป็นสัดส่วน

	1
	กำลังดำเนินการ
	29
	112,534,600
	27,723,702.50
	24.64

	2
	แล้วเสร็จ
	17
	41,488,400
	38,268,070
	92.24

	3
	ยกเลิกการดำเนินการ 
	1
	51,600
	0.00
	0

	
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)
	47
	154,074,600
	65,991,772.50
	42.83










กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



 

 



	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

	1
	ปรับปรุงซอยอโศก-ดินแดง 4 แยก 1-3
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 60 วัน)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	2,730,000.00
	2,187,175.00

	2
	ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2 -1 และซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา
	0.00% 
	7,454,000.00
	0.00

	3
	ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 31 จากบ้านเลขที่ 114/25 ถึงบ้านเลขที่ 114/54 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 แยก 3 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 45 และซอยแยก  (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน)   
	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
	0.00% 
	12,649,000.00
	0.00

	4
	ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)   (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน)
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
	100.00%
	4,887,000.00
	0.00

	5
	ปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	9,032,000.00
	6,980,000.00

	6
	ปรับปรุงโรงเรียนวิชากร
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา
	52.00% 
	6,759,000.00
	0.00

	7
	ปรับปรุงซอยชานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติแยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน)
ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ   41,717,000 บาท
ปีงบประมาณ 2568   เป็นเงิน 3,000,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2569   เป็นเงิน 38,717,000.- บาท
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา 
เบิกจ่ายเงินงวด
ที่ 1 แล้ว
	45.00% 
	38,717,000.00
	20,445,869.50

	8
	ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน) 
ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ   27,886,000 บาท
ปีงบประมาณ 2568   เป็นเงิน 3,000,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2569   เป็นเงิน 27,500,000.- บาท
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	24,500,000.00
	24,500,000.00

	9
	ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก
(ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน) 
ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ 19,457,000 บาท
ปีงบประมาณ 2568   เป็นเงิน 3,000,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2569   เป็นเงิน 16,100,000.- บาท
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา
	39.01% 
	16,100,000.00
	0.00

	10
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายปกครอง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	377,300.00
	354,800.00

	11
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ฝ่ายปกครอง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกดำเนินการ
	0.00% 
	209,500.00
	0.00 

	12
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	1,186,900.00
	1,081,000.00

	13
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	50,000.00
	50,000.00

	14
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน เขตดินแดง (ศปถ.เขตดินแดง) 
(ฝ่ายเทศกิจ/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	74,100.00
	72,950.00

	15
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร สังกัดฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	143,300.00
	120,620.00

	16
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	22.10% 
	1,770,000.00
	391,129.00

	17
	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	20,000
	20,000.00

	18
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	31.07% 
	1,260,800.00
	391,792.00

	19
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	40.00% 
	500,000.00
	33,000.00

	20
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านธรรมะให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดินแดง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	336,000
	328,800.00

	21
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	1,805,000
	1,757,700.00

	22
	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	34.64% 
	700,000
	242,500

	23
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	41.67% 
	1,134,000
	435,926

	24
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)


	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	60.00% 
	202,000
	72,576

	25
	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	10.00% 
	48,000
	0.00

	26
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	20.00% 
	187,200
	36,000

	27
	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง อย่างเป็นรูปธรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
	41.67% 
	50,000
	0.00

	28
	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	41.67% 
	151,200
	102,950

	29
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เขตดินแดง (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)

	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	696,400
	591,625

	30
	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	54.70% 
	199,200
	108,960

	31
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนพ.ค.69
	0.00% 
	24,000
	0.00

	32
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100% 
	19,800
	10,200

	33
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100% 
	8,000
	3,600

	34
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนพ.ค.69
	0.00% 
	8,800
	0.00

	35
	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	80.00% 
	324,000
	180,000

	36
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2569)

	ดำเนินการเดือนก.ค.69
	0.00% 
	56,200
	0.00

	37
	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	ยกเลิกการดำเนินการแล้ว
	0.00% 
	51,600
	0.00

	38
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนพ.ค.69
	0.00% 
	152,600
	0.00

	39
	ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนมิ.ย.69
	0.00% 
	2,245,000
	0.00

	40
	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00%
	50,000
	50,000

	41
	ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง 
(ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2568-พฤษภาคม 2569)
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
	95.00%
	360,300
	0.00

	42
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เขตดินแดง  (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนพ.ค.69
	0.00% 
	177,800
	0.00

	43
	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569)
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	100.00% 
	9,600
	9,600

	44

	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
	50.00% 
	11,808,000
	5,283,000

	45
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (รับโอนจากสำนักพัฒนาสังคม) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569)
	ดำเนินการเดือนพ.ค.69
	0.00% 
	200,000
	0.00

	46
	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รับโอนจากสำนักพัฒนาสังคม) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างเข้า
คกก.พิจารณาอนุมัติโครงการ
	 30.00%
	4,200,000
	0.00

	47
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (รับโอนจากสำนักการศึกษา) (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569)
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
	100% 
	450,000
	150,000





ปัญหาและอุปสรรค ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding 2 ครั้ง แล้วไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา หรือมีผู้มายื่นเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการโดยวิธี คัดเลือก จึงทำให้การก่อหนี้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	 																																																														  			

ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																					
แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)
จำนวนเงิน(บาท)	[VALUE] บาท
[PERCENTAGE]
[VALUE] บาท
[PERCENTAGE]

กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	27723702.5	38268070	

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ 
(จำนวนโครงการ)
จำนวนโครงการ	[VALUE] โครงการ
[PERCENTAGE]
[VALUE]โครงการ
[PERCENTAGE]
[VALUE]โครงการ
[PERCENTAGE]

กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	29	17	1	
