รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานเขตดินแดง

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

| ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ผลการดำเนินงานของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ขอจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นสัดส่วน |
| 1 | กำลังดำเนินการ | 29 | 112,534,600 | 27,723,702.50 | 24.64 |
| 2 | แล้วเสร็จ | 17 | 41,488,400 | 38,268,070 | 92.24 |
| 3 | ยกเลิกการดำเนินการ | 1 | 51,600 | 0.00 | 0 |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 47 | 154,074,600 | 65,991,772.50 | 42.83 |

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 1 | ปรับปรุงซอยอโศก-ดินแดง 4 แยก 1-3 (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 60 วัน) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 2,730,000.00 | 2,187,175.00 |
| 2 | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2 -1 และซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1 (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา | 0.00% | 7,454,000.00 | 0.00 |
| 3 | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 31 จากบ้านเลขที่ 114/25 ถึงบ้านเลขที่ 114/54 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 แยก 3 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 45 และซอยแยก (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน) | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา | 0.00% | 12,649,000.00 | 0.00 |
| 4 | ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน) | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน | 100.00% | 4,887,000.00 | 0.00 |
| 5 | ปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 9,032,000.00 | 6,980,000.00 |
| 6 | ปรับปรุงโรงเรียนวิชากร (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลา 120 วัน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา | 52.00% | 6,759,000.00 | 0.00 |
| 7 | ปรับปรุงซอยชานเมือง จากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ ซอยเปรมสมบัติแยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4 (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน) ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ 41,717,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 3,000,000.- บาท ปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 38,717,000.- บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เบิกจ่ายเงินงวด ที่ 1 แล้ว | 45.00% | 38,717,000.00 | 20,445,869.50 |
| 8 | ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2 (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน) ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ 27,886,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 3,000,000.- บาท ปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 27,500,000.- บาท | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 9 | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน) ปีงบประมาณ 2568-2569 วงเงินโครงการ 19,457,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 3,000,000.- บาท ปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 16,100,000.- บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา | 39.01% | 16,100,000.00 | 0.00 |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายปกครอง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 377,300.00 | 354,800.00 |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ฝ่ายปกครอง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกดำเนินการ | 0.00% | 209,500.00 | 0.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 1,186,900.00 | 1,081,000.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน เขตดินแดง (ศปถ.เขตดินแดง) (ฝ่ายเทศกิจ/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 74,100.00 | 72,950.00 |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร สังกัดฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายโยธา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 143,300.00 | 120,620.00 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 22.10% | 1,770,000.00 | 391,129.00 |
| 17 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 20,000 | 20,000.00 |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 31.07% | 1,260,800.00 | 391,792.00 |
| 19 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 40.00% | 500,000.00 | 33,000.00 |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านธรรมะให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดินแดง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2568) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 336,000 | 328,800.00 |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 1,805,000 | 1,757,700.00 |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 34.64% | 700,000 | 242,500 |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 41.67% | 1,134,000 | 435,926 |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 60.00% | 202,000 | 72,576 |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 10.00% | 48,000 | 0.00 |
| 26 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 20.00% | 187,200 | 36,000 |
| 27 | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง อย่างเป็นรูปธรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน | 41.67% | 50,000 | 0.00 |
| 28 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 41.67% | 151,200 | 102,950 |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เขตดินแดง (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 696,400 | 591,625 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 54.70% | 199,200 | 108,960 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนพ.ค.69 | 0.00% | 24,000 | 0.00 |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100% | 19,800 | 10,200 |
| 33 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100% | 8,000 | 3,600 |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนพ.ค.69 | 0.00% | 8,800 | 0.00 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 80.00% | 324,000 | 180,000 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2569) | ดำเนินการเดือนก.ค.69 | 0.00% | 56,200 | 0.00 |
| 37 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | ยกเลิกการดำเนินการแล้ว | 0.00% | 51,600 | 0.00 |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนพ.ค.69 | 0.00% | 152,600 | 0.00 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนมิ.ย.69 | 0.00% | 2,245,000 | 0.00 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 50,000 | 50,000 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2568-พฤษภาคม 2569) | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน | 95.00% | 360,300 | 0.00 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เขตดินแดง (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนพ.ค.69 | 0.00% | 177,800 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569) | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 100.00% | 9,600 | 9,600 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน | 50.00% | 11,808,000 | 5,283,000 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (รับโอนจากสำนักพัฒนาสังคม) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-กันยายน 2569) | ดำเนินการเดือนพ.ค.69 | 0.00% | 200,000 | 0.00 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รับโอนจากสำนักพัฒนาสังคม) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างเข้า คกก.พิจารณาอนุมัติโครงการ | 30.00% | 4,200,000 | 0.00 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (รับโอนจากสำนักการศึกษา) (ฝ่ายการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2568-กันยายน 2569) | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน | 100% | 450,000 | 150,000 |

ปัญหาและอุปสรรค ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding 2 ครั้ง แล้วไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา หรือมีผู้มายื่นเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการโดยวิธี คัดเลือก จึงทำให้การก่อหนี้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ			ไม่มี