**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จ  ในการเพิ่มสวน  15 นาที (แห่ง) | ระดับ 5  (3 แห่ง/เขต) | ระดับ 2 | กำหนดพื้นที่ดำเนินการไว้ จำนวน 3 แห่ง  **- แห่งที่ 1** สวนในสำนักงานเขตธนบุรี พื้นที่ 100 ตรม. ดำเนินการเสร็จแล้ว  **- แห่งที่ 2** ใต้สะพานข้ามแยกตากสิน -สาทร (เฟส 2) พื้นที่ 2,400 ตรม. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่ ปรับดิน  วางลูกเทสป้องกันดินพังทลาย ปูแผ่นทางเดิน เตรียมลู่วิ่ง  **- แห่งที่ 3** สวนข้างสถานี BTS วุฒากาศ พื้นที่ 800 ตรม. อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ | โครงการเพิ่มสวน 15 นาทีทั่วกรุง | - หนังสือที่ กท 5501/558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี  - ภาพถ่ายการดำเนินการ | - |

**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.1.2 ร้อยละความสำเร็จ  ในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (ร้อยละ) | ระดับ 5  (ร้อยละ 100) | ระดับ 5 | - จัดรถเก็บขยะมูลฝอย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยตามแผนทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | - โครงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมหลังคาเรือน พื้นที่เขตธนบุรี | - ภาพถ่ายการดำเนินการ | - |

**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.1.3 ร้อยละความสำเร็จ  ในการขุดลอกท่อ | ระดับ 5  ร้อยละ100  (41.75 กม.) | ระดับ 3  ร้อยละ  79.76 | 1. ดำเนินการโดยแรงงานเขต ความยาว 18.559 กม. คิดเป็นร้อยละ 68.71  2. ดำเนินการโดยจ้างเหมา 14.741 กม.  คิดเป็นร้อยละ 100 | - จ้างเหมากรมราชทัณฑ์ | - หนังสือที่ กท 5501/558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี  - จัดทำแผนการทำความ  สะอาดท่อระบยน้ำภายในเขตธนบุรี จำนวน 171 ซอย  ความยาวท่อรวม 41.450 กม. | กรณีซอยตากสิน 25 อาจมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นที่เอกชน ท่อมีขนาดเล็ก และชำรุด ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงที่สาธารณะได้สะดวก กรณีเวลาฝนตกหนักการระบายน้ำล่าช้า ประกอบกับการเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ |

**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.2 ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | ระดับ 5  ร้อยละ  ๗๕ | ระดับ  4  ร้อยละ  77.21 | - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรีทั้งหมด 2,821 เรื่อง  - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 2,178 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 77.21  (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) | กิจกรรมการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue | ระบบ https://bangkok.traffy.in.th | **-** |

**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ระดับ 5  ติดตั้งใหม่  20 ดวง  ซ่อมแซม  350 ดวง  (ร้อยละ 100) | ระดับ 2  ร้อยละ 36.57 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งจำนวน 25 ดวง (คลองสมเด็จเจ้าพระยา)  - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 3 ดวง (ซอยเทอดไท 21)  - อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าฯ ประสานเสนอราคา 4 ดวง (ซอยรัชดาฯ 14, ซอยตากสิน 15) | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง | - หนังสือที่ กท 5501/558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี  - ระบบ  <http://misweb2.ddns.net:90/#/light> ของสำนักการโยธา  - ภาพถ่ายการดำเนินการ | - พื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียน ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นที่เอกชนที่เจ้าของไม่ยินยอม  - ปัจจุบันดวงโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งมีทั้งของการไฟฟ้าฯ และสำนักการโยธา ทำให้เวลาไฟฟ้าดับการประสานงานเพื่อแจ้งซ่อมทำได้ยาก |

**แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)**

**หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี**

**องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)**

| **1.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน**  **ตามตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน** | **หลักฐานอ้างอิง** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1.3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ นำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน  (One Map) | ระดับ 5  ร้อยละ 100 (42 ชุมชน) | ระดับ 5  ร้อยละ 100 | 1. มีการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ในชุมชน 42 ชุมชน 2. มีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูล พื้นฐานของครัวเรือนในชุมชน เช่นบ้านเลขที่ รูปแบบอาคารที่พักอาศัย ระยะเวลาการพักอยู่อาศัย พิกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ การศึกษา อาชีพ ความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน  เป็นต้น โดยอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) | กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) | - หนังสือที่ กท 5501/558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตธนบุรี  - ระบบข้อมูลแผนผังชุมชนกรุงเทพมหานครhttps://cpudgiportal.bangkok.go.th/ portal/apps/sites/#/digitalcommunity | - การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในชุมชนของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและปัญหาจากกลุ่มมิจฉาชีพ |

ลงชื่อ .............................................................ผู้รับรอง

(.......................................................)

ตำแหน่ง .........................................................

(หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รายงาน

(.......................................................)

ตำแหน่ง .........................................................