บันทึกข้อความ.

ส่วนราชการ สำนักงานเขตธนบุรี (ฝ่ายการคลัง โทร.0 2465 0025 ต่อ 5631 โทรสาร0 2465 6367)

ที่ กท 5508/	                                วันที่          เมษายน  2569

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569

เรียน   ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การบริหารงบประมาณ ข้อ O11 ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ นั้น

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | เป้าหมายการใช้จ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | ร้อยละ |
| 442,698,721.00 | 159,895,500.37 | 36.12 | 40 |

ปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจาก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                              1. รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างบริหารสัญญาสิ้นสุดสัญญาหลังวันที่ 31 มีนาคม 2569                                                                                                                                                                                                        2. ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มาลงนามสัญญา 1 รายการ

3. โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตธนบุรีใหม่ (สำนักเทศกิจเดิม) ยังไม่สามารถดำเนินการได้                                                                                                 เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการย้ายสถานที่ทำงานใหม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 40 ตามค่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ