**แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567**

(สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ)



(QR Code ไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ)

# คำนำ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 44 ง (27 เมษายน 2549))

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา ยกระดับการพัฒนาและการบูรณาการการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของหน่วยงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

**สารบัญ**

หน้า**คำนำ (ก)**

**สารบัญ (ข)**

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  1

- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ 1

- วิสัยทัศน์ 12

- พันธกิจ 12

- ตัววัดผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จสำคัญ (KR/KPI) 12

ส่วนที่ 1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 **13**

- มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ 13

- มิติที่ 2 การบริหารจัดการ 15

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน **17**

ส่วนที่ 3 บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน **33**

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล **38**

- ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567) 39

- ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 42

- ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 79

- ตาราง ง ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของหน่วยงาน 104

- ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) 127

- **ตาราง ฉ แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่** 2 - 3 **และองค์ประกอบที่** 4 (**เฉพาะสำนักงานเขต)** 171

# สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

## ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

เขตราษฎร์บูรณะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) เดิมมีพื้นที่ 42.87 ตารางกิโลเมตร เนื่องด้วยสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การกระจายตัวของประชากร และสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องจัดขนาดพื้นที่ และจำนวนประชากรของเขตให้มีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 จึงทำให้เขตราษฎร์บูรณะเหลือพื้นที่เพียง 15.782 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตบางคอแหลม มีคลองดาวคะนองและแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตยานนาวา และอำเภอพระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางพึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตทุ่งครุ มีลำรางสาธารณะ คลองแจงร้อน ลำรางสาธารณะ คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ คลองราษฎร์บูรณะ คลองตาเทียบ และลำรางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทอง มีคลองกอไผ่ขวด คลองยายจำปี คลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต



เขตราษฎร์บูรณะมีพื้นที่ 15.782 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงราษฎร์บูรณะ ขนาด 6.716 ตารางกิโลเมตร และแขวงบางปะกอก ขนาด 9.066 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนบ้าน เพศชาย จำนวน 36,079 คน เพศหญิง จำนวน 39,834 คน รวมทั้งสิ้น 75,913 คน (ข้อมูลเดือนกันยายน 2566) ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 28 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีจำนวน 6 โรงเรียน อัตรากำลังของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 203 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 124 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 322 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 196 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2566)

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์

https://webportal.bangkok.go.th/cpud/page/sub/24772/แผนที่กรุงเทพมหานคร-มาตราส่วน-1--75000

# จำนวนบ้านและประชากรในเขตปกครอง ข้อมูลเดือนกันยายน 2566

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แขวง** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** | **จำนวนหลังคาเรือน** |
| ราษฎร์บูรณะ  บางปะกอก | 13,666  22,413 | 15,547  24,287 | 29,213  46,700 | 13,969  24,940 |
| **รวม** | **36,079** | **39,834** | **75,913** | **38,909** |

# จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลเดือนกันยายน 2566

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แขวง** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| ราษฎร์บูรณะ  บางปะกอก | 11,226  18,112 | 13,363  20,214 | 24,589  38,326 |
| **รวม** | **29,338** | **33,577** | **62,915** |

## ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเขตราษฎร์บูรณะเป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมมีเรือกสวนเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ปลูกส้ม มะพร้าว ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น พื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนแปลงเป็นที่พักอาศัย บางส่วนก็กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้า

## การคมนาคม

แต่เดิมการคมนาคมใช้ทางน้ำได้ทางเดียว การเดินทางภายในท้องที่ใช้เรือพาย เรือแจว หรือเรือยนต์ติดต่อกัน เพราะถนนยังไม่มี ราษฎรจะมาติดต่อกับอำเภอก็ต้องมาทางเรือ ทั้งการนำผลไม้หรือของสวนออกขายแถวปากคลองตลาดหรือถนนตกก็ไปทางเรือ ปัจจุบันด้านการคมนาคมเจริญขึ้นมีถนนหนทางไปมาสะดวกขึ้นมีถนนที่สำคัญและมีจำนวนซอยต่าง ๆ ดังนี้

ถนนสายหลัก มี 3 สาย คือ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนประชาอุทิศ

ถนนสายรอง มี 3 สาย คือ ถนนราษฎร์พัฒนา ถนนจอมทอง-บูรณะ

คลองที่สำนักการระบายน้ำดูแล มีจำนวน 5 คลอง ได้แก่

1. คลองแจงร้อน (มีประตูระบายน้ำ)

2. คลองบางปะกอก (มีประตูระบายน้ำ)

3. คลองบางปะแก้ว (มีประตูระบายน้ำ)

4. คลองราษฎร์บูรณะ (มีประตูระบายน้ำ)

5. คลองดาวคะนอง (มีประตูระบายน้ำ)

คลองที่สำนักงานเขตดูแล มีจำนวน 24 คลอง ได้แก่

1. คลองต้นไทร

2. คลองบางพึ่ง

3. คลองต้นโศก

4. คลองข้างไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ

5. คลองตามั่ง

6. คลองปากลัดยานยนต์

7. คลองข้างซอยวิเชียร

8. คลองหมอเชื้อ

9. คลองชฎา (คลองตาดา)

10. คลองวัดเกียรติประดิษฐ์

11. คลองลัดบางปะแก้ว–บางปะกอก

12. คลองข้างวัดบางปะกอก

13. คลองต้นตะโก

14. คลองบางบูน (มีประตูระบายน้ำ)

15. คลองผู้ใหญ่สังข์

16. คลองสารภี

17. คลองตาเทียบ

18. คลองตาเชื่อม

19. คลองศรีสุราษฎร์

20. คลองยายจำปี

21. คลองนางปาน

22. คลองวัดกลาง

23. คลองแยกวัดบางปะกอก

24. คลองหลังโรงเรียนรัตนจีนะ

ลำกระโดงที่สำนักงานเขตดูแล มีจำนวน 10 ลำกระโดง ได้แก่

1. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 9

2. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 42

3. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9

4. ลำกระโดงชุมชนสถาพร

5. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 35/2

6. ลำกระโดงแยกคลองบางพึ่ง

7. ลำกระโดงซอยประชาอุทิศ 23

8. ลำกระโดงชุมชนร่วมใจ

9. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 58

10. ลำกระโดงซอยสุขสวัสดิ์ 36

## พื้นที่สีเขียว

มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 479,766.92 ตารางเมตร และคิดเป็นสัดส่วน/ประชากร คือ 6.26 ตร.ม./คน (ประชากร 76,590 คน)

## เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกรรมบางส่วน

การเกษตรกรรม การทำสวนเป็นอาชีพที่สำคัญของชาวราษฎร์บูรณะมาแต่เดิม แต่เนื่องจากปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับสภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม เช่น เกษตรกรประสบปัญหาน้ำเค็ม เป็นต้น ชาวราษฎร์บูรณะจึงขายที่ดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรร หรือทำโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางราชการจึงส่งนักวิชาการไปแนะนำในการประกอบอาชีพการเกษตร การแก้ไขปัญหาศัตรูพืช และการจัดทำประตูกั้นน้ำเค็ม

การอุตสาหกรรม แต่เดิมที่ดินในบริเวณเขตราษฎร์บูรณะมีราคาถูก จึงมีผู้มาลงทุนซื้อที่ดินสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงบางปะกอกและแขวงราษฎร์บูรณะ มีจำนวนสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณ 907 แห่ง

ตลาดเอกชน จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์การค้า จำนวน 5 แห่ง

โรงแรม จำนวน 2 แห่ง

โกดังเก็บสินค้า เขตราษฎร์บูรณะมีพื้นที่เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้า สะดวก รวดเร็วและประหยัด จึงมีการก่อสร้างคลังสินค้าหลายแห่ง ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะมีคลังสินค้าจำนวน 11 แห่ง

ธนาคาร มีธนาคารพาณิชย์ 13 ธนาคาร 27 สาขา และมีธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์บูรณะ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางปะกอก

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์

5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกอก

6. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ

7. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ

8. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์

10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ

11. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ

12. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ

13. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์

14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางปะกอก

15. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ

16. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

17. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ

18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนราษฎร์บูรณะ (บางปะกอก)

19. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

20. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหลัก สุขสวัสดิ์

21. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี บางปะกอก

22. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ

23. ธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์บูรณะ

24. ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

25. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาสุขสวัสดิ์

26. ธนาคารธนชาต สาขาบางปะกอก

27. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาราษฎร์บูรณะ

**ศาสนา**

ประชาชนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะที่อาศัยอยู่ในแขวงบางปะกอกและแขวงราษฎร์บูรณะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะมีคนจีนอยู่บ้างในแขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะมีวัดในพระพุทธศาสนา รวม 7 วัด คือ

1. วัดบางปะกอก ตั้งอยู่เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-2812

2. วัดแจงร้อน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2463-1172

3. วัดประเสริฐสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-2919

4. วัดสน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2818-1600

5. วัดสารอด ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2428-5959

6. วัดเกียรติประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ 233 ซอยสุขสวัสดิ์ 11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2468-4478

7. วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 10 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-2907

**โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งเคารพบูชา และสิ่งศักดิ์สิทธิในบ้านเมือง**

1. วัดประเสริฐสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง สามก๊ก ซึ่งเขียนเป็นลายเส้นสีดำ และได้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3

2. วัดแจงร้อน วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปที่สามารถถอดเป็นชิ้น ๆ ได้ถึง 9 ชิ้น

3. วัดบางปะกอก มีเจดีย์รูปทรงมอญ สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีหลวงปู่พริ้งเป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ

4. วัดราษฎร์บูรณะ วัดนี้มีพระพุทธรูปหินทราย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ

5. วัดสน มีหลวงปู่โม้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวราษฎร์บูรณะ

6. วัดสารอด มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อรอด

7. วัดเกียรติประดิษฐ์ มีพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ นามว่า หลวงพ่อใหญ่

**สถานที่สำคัญในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ**

1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-1307

2. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย โทร. 0-2428-4361

3. ห้องสมุดประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 2-2427-1931

**การศึกษา**

มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนวัดสน ตั้งอยู่เลขที่ 253 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2462-6283

2. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ตั้งอยู่เลขที่ 289/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-7408

3. โรงเรียนวัดแจงร้อน ตั้งอยู่เลขที่ 272 ซ.ราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2462-6146

4. โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 190 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-4626

5. โรงเรียนวัดบางปะกอก ตั้งอยู่เลขที่ 124 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-2607

6. โรงเรียนวัดสารอด ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2427-7189

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โทร. 0-2872-3080-87

2. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โทร. 0-2816-8591

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 วิทยาลัย คือ

1. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โทร. 0-2427-0045

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 15 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา

2. โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี

3. โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมป์

4. โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

5. โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา (แผนกอนุบาล)

6. โรงเรียนเมตตาวิทยา

7. โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

8. โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา

9. โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

10. โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา

11. โรงเรียนปัญญาศักดิ์

12. โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์

13. โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์

14. โรงเรียนอนุบาลเยาวมิตร

15. โรงเรียนอนุบาลสมฤดี

**ศูนย์บริการสาธารณสุข**

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ **อาคารโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส** ถนนราษฎร์พัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ **กทม. 10140** โทร. 0-2427-7949

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม **เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0 2427 7512**

**โรงพยาบาล**

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0-2872-1111

2. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เลขที่ 377 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0-2872-1001

3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0-2427-9966

4. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เลขที่ 272 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0-2428-5036-7

**สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ**

เลขที่ 666 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

นายวัชรินทร์ วรุณศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ โทร. 089-825-3636

**สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า**

สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เลขที่ 437 ถนนสุขสวัสดิ์ 52 (ก.ม. 9.5) แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 0-2427-8489, 0-2427-8498

**หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ**

1. ที่ทำการไปรษณีย์ ราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-7187, 0-2427-3603

2. ที่ทำการไปรษณีย์ บางปะแก้ว โทร. 0-2427-6520

3. การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-0070

4. สำนักงานประปาสาขาตากสิน โทร. 0-2427-6000

5. สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2428-3994-5

6. สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม โทร. 0-2427-6286, 0-2427-6287

7. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2428-9990-4

8. สำนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชน โทร.0-2896-2670-3

9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-5175

10. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 โทร. 0-2428-7344

11. องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-7195, 0-2427-5133

12. กองกำกับการตำรวจนครบาล 8 โทร. 0-2477-1616, 0-2477-1403

13. สำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 7 โทร. 0-2427-4512, 0-2427-432

14. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราษฎร์บูรณะโทร. 0-2428-1558-9

**ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ** มี 28 ชุมชน ดังนี้

1. แขวงราษฎร์บูรณะ มี 16 ชุมชน

1.1 ชุมชนแจงร้อน

1.2 ชุมชนรุ่งเรือง

1.3 ชุมชนซอยสถาพร

1.4 ชุมชนร่วมใจ

1.5 ชุมชนเบอร์ลี่

1.6 ชุมชนบุญมาก

1.7 ชุมชนบูรณะสุดเขต

1.8 ชุมชนวัดสน

1.9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

1.10 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

1.11 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

1.12 ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ

1.13 ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

1.14 ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39

1.15 ชุมชนตึก 60 ปี

1.16 ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 58

2. แขวงบางปะกอก มี 12 ชุมชน

2.1 ชุมชนอนามัย

2.2 ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ

2.3 ชุมชนประคองมิตร

2.4 ชุมชนมิ่งประชา

2.5 ชุมชนรวมน้ำใจ

2.6 ชุมชนรัตนจีนะ

2.7 ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา

2.8 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

2.9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

2.10 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

2.11 ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

2.12 ชุมชนรุ่งอรุณ

**อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)**

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 26 รุ่น จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนปัจจุบันมีจำนวน 1,150 คน ผู้นำ อปพร. ปัจจุบัน คือ นายนพ อิ๋วสวัสดิ์ ประธานประสานงานศูนย์ อปพร. เขตราษฎร์บูรณะ

###### กลุ่มออมทรัพย์ เขตราษฎร์บูรณะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อกลุ่ม** | **ชื่อประธาน** |
| แขวงราษฎร์บูรณะ  1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 2. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบูรณะสุดเขต 3. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสถาพร 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเบอร์ลี่ | นายขจัด เชื้ออาษา  นางกัญฑิมา บุญมาก  นางภัสสรณ์ ป่าเขียว  นายพิกุล พุทธประเสริฐ |

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย และมีส่วนราชการที่กระทรวงอื่นส่งมาประจำที่เขต 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

**1. ส่วนราชการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ**

1.1 ฝ่ายปกครอง

1.2 ฝ่ายทะเบียน

1.3 ฝ่ายโยธา

1.4 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 ฝ่ายรายได้

1.7 ฝ่ายเทศกิจ

1.8 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1.9 ฝ่ายการคลัง

1.10 ฝ่ายการศึกษา

**2. ส่วนราชการที่กระทรวงอื่นส่งมาประจำที่เขต**

2.1 หน่วยสัสดีเขต โทร. 0-2428-4571

2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-3168

2.3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 0-2408-4249

**อัตรากำลัง (ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2566)**

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 124 คน

ข้าราชการครู จำนวน 203 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 322 คน

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 196 คน

##### คณะผู้บริหารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

**ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ นายดลจิตร์ เสรีรักษ์**

ผู้ช่วย**ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ** นางสาวสุวดี ไพอนนท์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายปรีดา โอดลี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางสาวกมลลักษณ์ กองเป็ง

หัวหน้าฝ่ายโยธา นายวีรวิชญ์ ธนะดำรงชัยพร

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นายนพดล อุ่นเรือน

หัวหน้าฝ่ายรายได้ **- ว่าง -**

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายนรินทร์ธัช จันดี

หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางนภาพร เพ็ชรมีศรี

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายนฤพล เวชกรบริรักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นายมารุต แก้วหอมคำ

**รายนามข้าราชการการเมืองเขตราษฎร์บูรณะ**

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วยเขตคลองสาน เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) และเขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก) คือ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วยเขตทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงราษฎร์บูรณะ) คือ นางสาวแอนศิริ วลัยกนก

3. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ คือ นายไสว โชติกะสุภา

**สถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **ปีงบประมาณ 2564** | **ปีงบประมาณ 2565** | **ปีงบประมาณ 2566** |
| 1 | ปริมาณมูลฝอย (ตัน) | 97.62 ตัน/วัน | 96.06 ตัน/วัน | 91.30 ตัน/วัน |
| 2 | จุดเสี่ยงอาชญากรรม | 6 แห่ง | 5 แห่ง | 5 แห่ง |
| 3 | สถานการณ์ไข้เลือดออก | 59 ราย | 35 ราย | 169 ราย |
| 4 | สถานประกอบการอาหารปลอดภัย | 136 แห่ง | 124 แห่ง | 158 แห่ง |
| 5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา | ป.6 = 44.28  ม.3 = 36.19  (ปีการศึกษา 2563) | ป.6 = 41.43  ม.3 = 36.85  (ปีการศึกษา 2564) | ป.6 = 42.60  ม.3 = 35.64  (ปีการศึกษา 2565) |
| 6 | แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง |
| 7 | การจัดเก็บรายได้ | 32,126,328.93 | 122,061,652.11 | 113,382,146.23 |

**วิสัยทัศน์**

บริการอย่างมีคุณภาพ ประสานสังคมร่วมพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

## พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3Rs

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจออกแบบวางแผนพัฒนาพื้นที่และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลักในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

5. ควบคุม กำกับ ให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพกรุงเทพมหานคร

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดระเบียบเมืองในพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

7. พัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อขยายพื้นที่บริการสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน

## ตัววัดผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จสำคัญ (KR/KPI)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี**

- KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

- KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง**

- KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

- KPI 3.1.1.4 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

- KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

- KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ส่วนที่ 1   
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร **ประจำปี พ.ศ. 2567**

**มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง | KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน | ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  - เยาวชน ร้อยละ 30  - วัยทำงาน ร้อยละ 40  - ผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 | สนอ. | สนพ.  สพส.  สนศ.  สนข. |

**กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี | **-** | **ไม่เกิน**  **80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| 115037 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 91,900 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร | KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม | ร้อยละ 100 | สพส. | สนข. |

**กลยุทธ์ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 3.1.1.4 : **กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)** | - | **ร้อยละ 100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| 331005 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 485,500 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร | KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ | ร้อยละ 100 | สพส. | สนข. |

**กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 3.1.2.1: **กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)** | - | **ร้อยละ 100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| 331011 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P213 |

**มิติที่ 2 การบริหารจัดการ**

- ไม่มี -

# สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. **2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 91,900 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | - |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 485,500 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P213 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | **1,711,400** |  |  |

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,711,400 บาท

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ - ไม่มี -

**ส่วนที่ 2**

**การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

**ประเด็นการพัฒนาที่ 1** พัฒนาถนนสวย

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 : กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P218 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 2** ปลูกต้นไม้

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน สีเขียวเมือง (Urban green infrastructure) ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กระจายตัว และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษา  ความสะอาดฯ | P049 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 3** เพิ่มสวน 15 นาที

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน สีเขียวเมือง (Urban green infrastructure) ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กระจายตัว และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษา  ความสะอาดฯ | P108 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1** ปรับปรุงทางเท้า

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 : กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

- กลยุทธ์ที่ 4.4.2 : การพัฒนา/ปรับปรุง เส้นทางจักรยาน และทางเท้าตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ ให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม และเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการจ้างเหมา | ฝ่ายโยธา | P026 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2** ทางจักรยาน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 : กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

- กลยุทธ์ที่ 4.4.2 : การพัฒนา/ปรับปรุง เส้นทางจักรยาน และทางเท้าตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ ให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม และเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ทางจักรยาน (10 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P207 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 5** ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอาชญากรรมและ ยาเสพติด (เก็บข้อมูลกระทบเป้า : จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง เทียบ 3 ปีเฉลี่ยก่อนหน้า)

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : ลดความล่อแหลมของพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมและยาเสพติด

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 : ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P001 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 6** ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ. 2566)

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 : กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P028 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 7** ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 : กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P100 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 8** จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 : กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P042 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 9** แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ)

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 : ปลอดภัยพิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ | 6,133,000 | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 2 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 3 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 10** แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก ลดน้อยลงกว่าปีฐาน พ.ศ. 2566

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 : กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P024 |
| 2 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา)  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P024 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 11.1** แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : กรุงเทพมหานครมีมาตรฐาน Road Safety Index

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อสถานการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 : ปลอดอุบัติเหตุ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขต ราษฎร์บูรณะ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P089  P090  P091 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 11.2** แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอาชญากรรมและ ยาเสพติด

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : สร้างความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 : ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P078 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 12** ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 2 : เพิ่มพื้นที่และกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัย

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 : เมืองสุขภาพดี

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก | 667,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |
| 2 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน | 852,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |
| 3 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 2,107,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |

หมายเหตุ :

1. งบประมาณปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก

2. งบประมาณปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน

3. งบประมาณปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

(ดูงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนฯ ในประเด็นการพัฒนาที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน)

**ประเด็นการพัฒนาที่ 13** ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

- ไม่มีบ้านหนังสือในเขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ -

**ประเด็นการพัฒนาที่ 14** ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 3 : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 : ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ | 107,800 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 2 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน | 43,300 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 3 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ | 117,600 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 4 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร | 96,600 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 15** ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** -

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** -

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567** -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน | 550,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 2 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด | 288,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 3 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก | 826,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 4 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส | 205,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 5 | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 3,887,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 6 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 3,613,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 16.1** จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติสากล

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษา  ความสะอาดฯ | P145  P147 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 16.2** ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม”

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติสากล

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม” (819.84 ตัน/ปี) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษา  ความสะอาดฯ | P145  P147 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 17** พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมีองค์กรที่มีศักยภาพเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกมิติ

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 : ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 ชุมชน) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P211 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 18** ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครได้

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 3 : ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 : พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P205 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 19** ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 : เมืองสุขภาพดี

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P174 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 20** พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับคำขอ ตรวจสอบ และดำเนินการเพื่อพิจารณาคำขออนุมัติ อนุญาตร่วมกันติดตาม จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในกรอบระยะเวลาคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างการเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายปกครอง | P058 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 21** ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ)

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 : ปลอดภัยพิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ขุดลอกท่อ (47.691 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 22** ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

**ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR/KPI)** KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ)

**ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

- ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 : ปลอดภัยพิบัติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)**  **(ถ้ามี)** |
| 1 | ขุดลอกคลองหมอเชื้อ | 282,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 2 | ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ | 150,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 3 | ขุดลอกคลองต้นโศก | 1,092,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 4 | ขุดลอกคลองต้นตะโก | 272,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 5 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ | 241,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 6 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล. | 160,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 7 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก | 202,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 8 | เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P172 |

**โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน**

| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ**  **ตามภารกิจของหน่วยงาน** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการที่**  **รับผิดชอบ** | **รหัสนโยบาย**  **(3 หลัก)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P218 |
| 2 | ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | P049 |
| 3 | เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | P108 |
| 4 | ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการจ้างเหมา | ฝ่ายโยธา | P026 |
| 5 | ทางจักรยาน (10 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P207 |
| 6 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง  (250 ดวง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P001 |
| 7 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง  (50 ดวง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P028 |
| 8 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P100 |
| 9 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P042 |
| 10 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ | 6,133,000 | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 11 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง น้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 12 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง น้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 13 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด  (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P024 |
| 14 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด  (ถนนราษฎร์พัฒนา)  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P024 |
| 15 | แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P089  P090  P091 |
| 16 | โครงการบูรณาการ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | P078 |
| 17 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัด บางปะกอก | 667,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |
| 18 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัด แจงร้อน | 852,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |
| 19 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียน รัตนจีนะอุทิศ  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 2,107,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P114 |
| 20 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ | 107,800 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 21 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน | 43,300 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 22 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ | 117,600 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 23 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร | 96,600 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P099 |
| 24 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน | 550,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 25 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด | 288,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 26 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก | 826,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 27 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส | 205,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 28 | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 3,887,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 29 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน  (ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking) | 3,613,000 | ฝ่ายการศึกษา | - |
| 30 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | P145  P147 |
| 31 | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม” (819.84 ตัน/ปี) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | P145  P147 |
| 32 | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (28 ชุมชน) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P211 |
| 33 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P205 |
| 34 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | P174 |
| 35 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายปกครอง | P058 |
| 36 | ขุดลอกท่อ (47.691 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P166 |
| 37 | ขุดลอกคลองหมอเชื้อ | 282,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 38 | ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ | 150,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 39 | ขุดลอกคลองต้นโศก | 1,092,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 40 | ขุดลอกคลองต้นตะโก | 272,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 41 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ | 241,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 42 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล. | 160,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 43 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจาก  ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก | 202,000 | ฝ่ายโยธา | P172 |
| 44 | เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.) | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | P172 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 18,266,300 |  |  |

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 44 โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,266,300 บาท

(หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมข้างต้นไม่ได้บวกงบประมาณปรับปรุงลานกีฬาฯ 3 แห่ง เนื่องจากอยู่ในงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนฯ แล้ว)

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ - ไม่มี -

# ส่วนที่ 3

# บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน

**ระดับสำนักงานเขต**

| **ลำดับที่** | **งาน** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝ่ายปกครอง |  |  |  |
|  | งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 1. ปรับปรุงสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5,716,000 | - |
|  |  | 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 462,700 | - |
|  |  | 3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 330,400 | - |
|  | งานปกครอง | 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 71,600 | - |
|  |  | 2. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 52,900 | - |
| 2 | ฝ่ายทะเบียน |  |  |  |
|  | ไม่ใช้งบประมาณ | 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) | - | - |
|  |  | 2. DRIVE TO YOU ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | - | - |
| 3 | ฝ่ายโยธา |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 161,400 | - |
|  | งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 2. ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากปากซอย ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร | 6,937,000 | - |
| 4 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |  |  |  |
|  | งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 114,600 | - |
| 5 | ฝ่ายรายได้ |  |  |  |
|  | ไม่ใช้งบประมาณ | 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | P113 |
| 6 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 1,037,000 | - |
| 7 | ฝ่ายการศึกษา |  |  |  |
|  | งานงบประมาณโรงเรียน | 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 55,200 | - |
|  |  | 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 169,500 | - |
|  |  | 3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง | 1,606,400 | - |
|  |  | 4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2,293,800 | P063 |
|  |  | 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 26,200 | - |
|  |  | 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 3,383,700 | - |
|  |  | 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 853,600 | - |
|  |  | 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 39,600 | - |
|  |  | 9. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13,540 | - |
|  |  | 10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 72,600 | - |
|  |  | 11. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 | - |
|  |  | 12. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400 | - |
|  |  | 13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 | - |
|  |  | 14. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 256,000 | - |
|  |  | 15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน | 1,502,000 | - |
|  |  | 16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 515,800 | - |
| 8 | ฝ่ายการคลัง |  |  |  |
|  | ไม่ใช้งบประมาณ | 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง | - | - |
|  |  | 2. ประเมินร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ | - | - |
|  |  | 3. ประเมินร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด | - | - |
| 9 | ฝ่ายเทศกิจ | - ไม่มี - |  |  |
| 10 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |  |  |  |
|  | งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 1. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ | 505,000 | - |
|  |  | 2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1,890,000 | - |
|  |  | 3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม | 2,415,600 | - |
|  |  | 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 865,900 | P136 |
|  |  | 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 625,600 | - |
|  |  | 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 115,100 | - |
|  |  | 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000 | - |
|  |  | 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500,000 | - |
|  |  | 9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 71,500 | - |
|  |  | 10. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้  รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000 | P188 |
| **รวม** | |  | **33,555,640** |  |

# ส่วนที่ 4

**การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล**

**ตาราง ก** แสดงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด KPI** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง | KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ผลลัพธ์) | ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง | **นิยาม**  โรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง คือ  โรคไข้เลือดออก  การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ใช้การจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน  **ค่าเป้าหมาย**  (1) ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ร้อยละ 80  (2) ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70  **วิธีคำนวณ (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  จำนวนชุมชนที่จัดกิจกรรม x 100  จำนวนชุมชนทั้งหมด | 1. ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 91,900 บาท (งบรายจ่ายอื่น)  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) |

วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด KPI** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| กลยุทธ์ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม | KPI 3.1.1.4 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) (ผลผลิต) | ร้อยละ 100 | **นิยาม (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  การจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ และคนพิการ คือ การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบาก ดังนี้  ๑. กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อนและเด็กยากจน  ๒. กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส  ๓. กลุ่มคนสูงอายุและคนพิการ  **ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  จำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้รับเงินสงเคราะห์ ร้อยละ ๑๐๐  **วิธีคำนวณ (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  จำนวนผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือX100  จำนวนผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ | 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ  งบประมาณ 485,500 บาท (งบรายจ่ายอื่น)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) |

วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด KPI** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ | KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ) (ผลผลิต) | ร้อยละ 100 | **นิยาม (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน หมายถึง การจ้างงานคนพิการผ่านโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน  **ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  จ้างงานคนพิการจำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  **วิธีคำนวณ (ตัวชี้วัดของโครงการ)**  จำนวนคนพิการที่จ้าง X 100  จำนวนคนพิการที่จะจ้างทั้งหมด | 1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน  งบประมาณ 1,134,000 บาท (งบรายจ่ายอื่น)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) |

**ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์หน่วยงาน**

**ประเด็นการพัฒนาที่ 1** พัฒนาถนนสวย

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์ | 4.9 กม. | **นิยาม**  พัฒนาถนน 3 ด้าน องค์ประกอบด้านกายภาพ ด้านการใช้งาน และด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นถนนสวย 50 เขต ได้แก่  1. ด้านกายภาพ  - ผิวจราจร และทางเท้า มีมาตรฐานการจัดซ่อม เรียบดี พร้อมใช้งาน  - เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร พร้อมใช้งาน  - ไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ดับ พร้อมใช้งาน  2. ด้านการใช้งาน  - การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  - ความสะอาด  3. ด้านสิ่งแวดล้อม  - ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสมบริเวณเกาะกลางหรือทางเท้า  **ค่าเป้าหมาย**  4.9 กม. (ถนนราษฎร์บูรณะ)  **วิธีคำนวณ**  ระยะทางรวมที่พัฒนาถนนสวย ประจำปี 2567 (กม.) | 1. พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.)  ไม่ใช้งบประมาณ (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 2** ปลูกต้นไม้

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเมือง (Urban green infrastructure) ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กระจายตัว และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ | 3,000 ต้น | **นิยาม**  - เป็นการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งการปลูกต้นไม้ภายใต้แนวคิด ปลูกเพื่อลดฝุ่น ลดมลพิษและดูดซับ คาร์บอน (CO2 ) เน้นปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชน เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นก่อนถึงประชาชน  - สำนักสิ่งแวดล้อมจัดกลุ่มยุทธศาสตร์การปลูกต้นไม้ 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีรายชื่อเขต ดังนี้  กลุ่มที่ 1) พื้นที่ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะน้อย ได้แก่ คันนายาว ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางแค บางบอน มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา จอมทอง ดอนเมือง บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขม หนองจอก  กลุ่มที่ 2) พื้นที่ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะมากได้แก่ จตุจักร ทวีวัฒนา ประเวศ บึงกุ่ม  กลุ่มที่ 3) พื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะน้อย ได้แก่ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สัมพันธวงศ์ สาทร หลักสี่ ห้วยขวาง  กลุ่มที่ 4) พื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะมากได้แก่ คลองสาน บางกอกน้อย ปทุมวัน พระนคร คลองเตย ดินแดง ดุสิต  **ค่าเป้าหมาย**  3,000 ต้น  **วิธีคำนวณ**  จำนวนต้นไม้ที่ปลูกของแต่ละสำนักงานเขตที่ปลูกภายในปีงบประมาณ 2567 | 1. ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 3** เพิ่มสวน 15 นาที

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเมือง (Urban green infrastructure) ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กระจายตัว และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ | 3 แห่ง | **นิยาม**  **สวน 15 นาที** หมายถึง พื้นที่ที่มีพืชพรรณ ต้นไม้ ดอกไม้ หรือสนามหญ้าที่คนทั่วไป (สาธารณะ) สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชนลักษณะพื้นที่ตามนิยาม สวน 15 นาที  **พื้นที่สวน 15 นาที** หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยามสวน 15 นาที  **ลักษณะพื้นที่ตามนิยาม สวน 15 นาที** ได้แก่  - สวนสาธารณะของรัฐทุกขนาด  - สวนริมถนนเฉพาะที่มีการจัดการ มีที่นั่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวก  - สวนหน้าหรือในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยของรัฐหรือเอกชนที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าได้  - สวนในพื้นที่พิเศษ เช่น Skywalk  **ลักษณะพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที** ได้แก่  - พื้นที่สาธารณะที่ไม่มีต้นไม้สนามหญ้าหรือมีน้อย  - สวนริมถนนที่กั้นไม่ให้คนเข้าหรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก  - สวนหน้าหรือในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยของรัฐหรือเอกชนที่ปกติไม้ให้คนทั่วไปเข้า  - สวนถนนที่คนเข้าไม่ได้ (ไม่มีทางเดินเข้าภายในสวน)  **ค่าเป้าหมาย**  3 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนสวน 15 นาที ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1. เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1** ปรับปรุงทางเท้า

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก | 1.9 กม. | **นิยาม**  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ประกาศไว้ตามมาตรา 4 ว่า “ทางเท้า” หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทางหรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน  **ค่าเป้าหมาย**  1.9 กม.  **วิธีคำนวณ**  ระยะทางรวม ทางเท้าที่จะพัฒนา (กม.) | 1. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี  อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการจ้างเหมา  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2** ทางจักรยาน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก | 10 กม. | **นิยาม**  -  **ค่าเป้าหมาย**  10 กม.  **วิธีคำนวณ**  ระยะทางรวม ทางจักรยานที่จะพัฒนา (กม.) | 1. ทางจักรยาน (10 กม.)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 5** ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด (เก็บข้อมูลกระทบเป้า : จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง เทียบ 3 ปีเฉลี่ยก่อนหน้า)

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : ลดความล่อแหลมของพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมและยาเสพติด | 250 ดวง | **นิยาม**  ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (HPS) ที่เสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และป้องกันอาชญากรรมเวลาค่ำคืน ให้กับประชาชน  **ค่าเป้าหมาย**  250 ดวง  **วิธีคำนวณ**  จำนวนรวมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแผนงานที่กำหนด (ดวง) | 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง  (250 ดวง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 6** ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ. 2566)

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์ | 50 ดวง | **นิยาม**  **การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง** หมายถึง การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างมาประกอบหรือติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า แผงจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ในจุดที่ไม่เคยมีไฟฟ้าส่องสว่าง หรือมีไฟฟ้าส่องสว่างแต่มีความสว่างไม่เพียงพอ  **การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง** หมายถึงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือทดแทนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่มีอยู่เดิม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีกครั้ง  **การติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง** หมายถึง การติดตั้งหรือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือผู้สัญจร  **ค่าเป้าหมาย**  50 ดวง  **วิธีคำนวณ**  จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองที่ติดตั้งและซ่อมแซมแล้วเสร็จ | 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 7** ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์ | 1 แห่ง | **นิยาม**  1. พื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน หมายถึง พื้นที่ที่ไม่รับอนุญาตตามประกาศกรุงเทพมหานคร  2. ยกเลิกพื้นที่ หมายถึง การเพิกถอนพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยบริเวณนั้นไม่ให้มีการทำการค้าต่อไปได้  3. ยุบรวมพื้นที่ หมายถึง การยกเลิกพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วรวมผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยหรือร้านค้ากลุ่มนี้เข้ามาทำการค้า ณ พื้นที่ที่กำหนด  **ค่าเป้าหมาย**  1 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนพื้นที่ | 1. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 8** จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์ | 2 แห่ง | **นิยาม**  1. พื้นที่ที่จัดหา หมายถึง พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่เพื่อค้นหาและคัดเลือก พร้อมมีการเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นพื้นที่ Hawker Center  2. Hawker Center หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมร้านค้า/หาบเร่-แผงลอยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับผู้ค้าและผู้ซื้อ  **ค่าเป้าหมาย**  2 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนพื้นที่ | 1. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่  (2 แห่ง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 9** แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ) | 3 จุด | **นิยาม**  **1. จุดเสี่ยงน้ำท่วม** หมายถึง จุดน้ำท่วมขังที่เกิดจากน้ำฝนที่ได้จากการถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 2565  **2. ถนนสายหลัก** หมายถึง ถนนที่มีที่ระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  **3. ถนนสายรอง** หมายถึง ถนนที่อยู่ในบริเวณตรอก ซอย ชุมชน ซึ่งมีสำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบ  **ค่าเป้าหมาย**  3 จุด  **วิธีคำนวณ**  จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรองที่ได้รับการแก้ไข | 1. ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ  งบประมาณ 6,133,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  2. การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา)  3. การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 10** แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อและราคาประหยัด

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจากที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก ลดน้อยลงกว่าปีฐาน พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง | **นิยาม**  จุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัด (จุดฝืด) ในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง จุดหรือบริเวณในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ หรือมีสภาพการจราจรหนาแน่น การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สะดวก และส่งผลกระทบต่อการสภาพการจราจรบนถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบบริเวณนั้น ซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดอาจเกิดขึ้นในบริเวณทางแยกสัญญาณฟจราจร ทางตรง จุดกลับรถ คอสะพานพื้นที่จุดก่อสร้าง หน้าสถานศึกษา หรือบริเวณแหล่งขุมชน/ตลาด/ร้านค้า  โดยการแก้ไขจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ออกเป็น  (1) การแก้ไขตามหลักวิศวกรรมจราจร  (2) การแก้ไขโดยใช้การกวดขันวินัยจราจร การรณรงค์ หรือ Soft Power  (3) การจัดระเบียบจุดหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างสาธารณูปโภค  - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด โดยบรรจุรายละเอียดถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ พร้อมระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง แผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวดขันวินัยจราจรและ/หรืออำนวยการจราจรและผู้สัญจร เป็นต้น  - ผลผลิต หมายถึง หน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดนี้  - หน่วยงาน หมายรวมถึง ดังนี้   * หน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของตัวชี้วัด และมีอำนาจในการบริหารจัดการในภาพรวม ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง * หน่วยงานรอง หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจและตัวชี้วัดเฉพาะ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในที่นี้ หมายถึง สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร * หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่มีภารกิจที่ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เช่น ตำรวจ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น   **ค่าเป้าหมาย**  1 จุด  **วิธีคำนวณ**  จำนวน (แห่ง) จุดฝืดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข | 1. การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด  (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ)  2. การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด  (ถนนราษฎร์พัฒนา)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ)  หมายเหตุ : ข้อ 2 ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 11.1** แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : กรุงเทพมหานครมีมาตรฐาน Road Safety Index | 1 แห่ง | **นิยาม**  - ผู้เสียชีวิตหมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่งจนถึงโรงพยาบาลและที่โรงพยาบาล  - อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน หมายถึง จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน หารด้วยจำนวนประชากรกลางปีตามทะเบียนราษฎร์กรุงเทพมหานครรายปีปัจจุบัน+ด้วยประชากรแฝง[[1]](#footnote-2) และคูณด้วย 100,000 คน  - Heat Map คือ แผนที่แสดงความหนาแน่นของจุดหรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบนแผนที่ Longdo Map ซึ่งดูได้จาก <https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/> โดยข้อมูลใน Heat Map เก็บรวบรวมจาก มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยไทย (iTic) และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ThaiRSC)  - Risk Map คือ แผนที่แสดงจุดหรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ (หมุดสีส้ม) ผู้เสียชีวิต(หมุดสีแดง) ดูได้จาก <http://www.ThaiRSC.com> ข้อมูลใน Risk Map เก็บรวบรวมจากบริษัทประกันภัย,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,โรงพยาบาล และมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  - จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หมายถึง จุดเกิดอุบัติเหตุที่มีความถี่การเกิดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยพิจารณาคัดเลือกจุดเสี่ยงจากฐานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ กำหนดให้เป็นจุดดำเนินการในปีงบประมาณที่ประเมิน ดังนี้  1. จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจาก ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเขตตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567  2. จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ที่สำนักการจราจรและขนส่งกำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลจาก Heat Map ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลจุดเสี่ยงของ บชน. ข้อมูลจุดเสี่ยงจากTraffyFondueและข้อมูลจุดเสี่ยงจากสำนักงานเขตในปี พ.ศ. 2565  - จุดดำเนินการ หมายถึง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่กำหนดก่อนดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ในปีงบประมาณที่ประเมิน  - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด โดยบรรจุรายละเอียดถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ พร้อมระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง แผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวดขันวินัยจราจรและ/หรืออำนวยการจราจรและผู้สัญจร เป็นต้น  - บันทึกส่งมอบผลผลิต หมายถึง เอกสารที่กำหนดให้หน่วยงานร่วมจะต้องดำเนินการส่งผลผลิตสนับสนุนตัวชี้วัด ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่  - ผลผลิต หมายถึง หน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดนี้  - หน่วยงาน หมายรวมถึง ดังนี้   * หน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของตัวชี้วัด และมีอำนาจในการบริหารจัดการในภาพรวม ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง * หน่วยงานรอง หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจและตัวชี้วัดเฉพาะ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในที่นี้ หมายถึง สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร * หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้นำตัวชี้วัดนี้ไปประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานตัวชี้วัด * หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่มีภารกิจที่ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เช่น ตำรวจ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท บริษัทกลาง มูลนิธิ ต่าง ๆ เป็นต้น   - คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน หมายถึง คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้  **ค่าเป้าหมาย**  1 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  จำนวน (แห่ง) จุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข | 1. แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 11.2** แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : สร้างความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด | 5 แห่ง | **นิยาม**  1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น ได้นำรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2566  2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ได้ตามสภาพพื้นที่นั้น  3. การลดเงื่อนไขความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด เป็นต้น รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ตามแต่ละสภาพพื้นที่นั้น ๆ  **ค่าเป้าหมาย**  5 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนพื้นที่ | 1. โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายเทศกิจ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 12** ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 2 : เพิ่มพื้นที่และกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัย | 2 แห่ง | **นิยาม**  **การพัฒนา/ปรับปรุง หมายถึง** การปรับปรุงลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในชุมชน โรงเรียน หรือพื้นที่สาธารณะใกล้บ้าน ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ และเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในชุมชนสามารถทำกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เป็นพื้นที่พบปะเชื่อมสัมพันธ์ ตามความต้องการของประชาชน  **ค่าเป้าหมาย**  2 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง | 1. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก  งบประมาณ 667,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  2. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน  งบประมาณ 852,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  3. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  งบประมาณ 2,107,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  หมายเหตุ : ข้อ 3 ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 13** ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

- ไม่มีบ้านหนังสือในเขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ -

**ประเด็นการพัฒนาที่ 14** ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 3 : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม | 4 แห่ง | **นิยาม**  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร **หมายถึงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุน ดูแล**  การปรับปรุงด้านกายภาพ **หมายถึง** การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กฯ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ แสงสว่าง ความปลอดภัย ฯลฯ ตามที่ได้รับงบประมาณ หรือจากการมีส่วนรวมของภาคเอกชน ประชาชน  **ค่าเป้าหมาย**  4 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจากจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตที่ปรับปรุงด้านกายภาพ | 1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ  งบประมาณ 107,800 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  2. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน  งบประมาณ 43,300 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  3. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ  งบประมาณ 117,600 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  4. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร  งบประมาณ 96,600 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 15** ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** -

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 4 แห่ง | **นิยาม**  **กายภาพโรงเรียน** หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารห้องสุขา ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวกและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  **การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน** หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนจะพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านภูมิทัศน์ 2) ด้านอาคารสถานที่ 3) ด้านความปลอดภัย โดยเน้นการปรับปรุงกายภาพห้องสุขาภายในโรงเรียน ให้มีสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสุขลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียน  **โรงเรียน** หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ  **ค่าเป้าหมาย**  4 แห่ง  **วิธีคำนวณ**  นับจำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | 1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน  งบประมาณ 550,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด  งบประมาณ 288,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก  งบประมาณ 826,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส  งบประมาณ 205,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  5. ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  งบประมาณ 3,887,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน  งบประมาณ 3,613,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายการศึกษา)  หมายเหตุ : ข้อ 5-6 ดำเนินการโดยไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมายรวมในระบบ BMA Policy Tracking |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 16.1** จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติสากล | 100% | **นิยาม**  จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม หมายถึง การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกพื้นที่ บริการไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  **ค่าเป้าหมาย**  100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  **วิธีคำนวณ**  จำนวนพื้นที่บริการที่สามารถดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หาร จำนวนพื้นที่ให้บริการทั้งหมด คูณ 100 | 1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 16.2** ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม”

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental health) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติสากล | 819.84  ตัน/ปี | **นิยาม**  -  **ค่าเป้าหมาย**  819.84 ตัน/ปี  **วิธีคำนวณ**  นับปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ | 1. ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม”  (819.84 ตัน/ปี)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 17** พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมีองค์กรที่มีศักยภาพเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกมิติ | 28 ชุมชน | **นิยาม**  **“ระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน”** หมายถึง ระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชนที่จัดทำโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (One Map)  **“ชุมชน”** หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2564 ซึ่งปัจจุบันมี 2,010 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566)  **"อาสาสมัครพัฒนาชุมชน"** หมายถึง บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) ประจำชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของสำนักงานเขต และเป็นผู้รายงานผ่าน ระบบรายงานที่กำหนด  **“คณะกรรมการชุมชน”** หมายถึงตัวแทนของสมาชิกชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชน  **“การนำเข้าข้อมูล”** หมายถึง การจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในชุมชน เช่น บ้านเลขที่ รูปแบบอาคารที่พักอาศัย ระยะเวลาการพักอยู่อาศัย พิกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ การศึกษา อาชีพ ความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น  **ค่าเป้าหมาย**  28 ชุมชน  **วิธีคำนวณ**  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ | 1. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (28 ชุมชน)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 18** ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครได้

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 3 : ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท | **นิยาม**  **ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ** หมายถึง การเบิกจ่ายตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณประจำปี 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567  **ค่าเป้าหมาย**  มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท  **วิธีคำนวณ**  จำนวนเงินที่เบิกจ่าย | 1. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน  (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 19** ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท | **นิยาม**  **จำนวนเงินที่ได้อนุมัติ** หมายถึง จำนวนเงินที่คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม **กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร** หมายถึง วงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบจัดสรรให้แต่ละสำนักงานเขต  **ค่าเป้าหมาย**  มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท  **วิธีคำนวณ**  จำนวนเงินที่เบิกจ่าย | 1. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.  (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 20** พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับคำขอ ตรวจสอบ และดำเนินการเพื่อพิจารณาคำขออนุมัติ อนุญาตร่วมกันติดตาม จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในกรอบระยะเวลาคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100% | **นิยาม**  **คำขอ** หมายถึง จำนวนคำขอรับบริการจากประชาชนที่มายื่นขอรับบริการ ณ สำนักงานเขต และ/หรือผ่านช่องทางระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  **คู่มือประชาชน** หมายถึง รายละเอียดที่แสดงขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับ บริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  **กรอบเวลา** หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ประชาชนยื่นคำขอและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนจนเสร็จสิ้นการบริการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ระยะเวลายึดตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน  **ค่าเป้าหมาย**  100%  **วิธีคำนวณ**  วัดร้อยละคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน โดยมีวิธีคำนวณ ดังนี้  x 100  A = ร้อยละคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน  B = จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน  C = จำนวนคำขอที่เขตให้บริการทั้งหมด | 1. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายปกครอง) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 21** ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ) | 47.691 กม. | **นิยาม**  1.ท่อระบายน้ำ **หมายถึง ท่อที่ช่วยลำเลียงน้ำฝนและน้ำเสียออกจากแหล่งต่างๆเช่นย่านชุมชนย่านการค้าแหล่งอุตสาหกรรม หรือถนนที่ใช้ในการสัญจร เป็นต้น**  2.ขุดลอกท่อ **หมายถึง การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานคน หรือรถดูดเลน เพื่อนำสิ่งปฏิกูล ขยะ คราบไขมัน ออกจากท่อระบายน้ำ**  3.ถนนสายหลัก **หมายถึง ถนนที่มีที่ระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ**  4.ถนนสายรอง **หมายถึง ถนนที่อยู่ในบริเวณตรอก ซอย ชุมชน ซึ่งมีสำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบ**  **ค่าเป้าหมาย**  47.691 กม.  **วิธีคำนวณ**  ความยาวของท่อระบายน้ำที่ล้างทำความสะอาด | 1. ขุดลอกท่อ (47.691 กม.)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ประเด็นการพัฒนาที่ 22** ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

**วัตถุประสงค์หลัก (Objective)** ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

| **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)** | **ค่าเป้าหมาย** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ) | ขุดลอกคลอง  2.655 กม.  เปิดทางน้ำไหล  21.868 กม. | **นิยาม**  **ขุดลอกคลอง** หมายถึง ขุดลอกคลองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาขุดลอกคลอง ประจำปีงบประมาณ  **เปิดทางน้ำไหลคลอง** หมายถึง การกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกดินเลน โดยคัดเลือกคลองที่มีผักตบชวาหนาแน่น  **ค่าเป้าหมาย**  ขุดลอกคลอง 2.655 กม.  เปิดทางน้ำไหล 21.868 กม.  **วิธีคำนวณ**  ความยาวคลองที่ได้รับการขุดลอก/เปิดทางน้ำไหล | 1. ขุดลอกคลองหมอเชื้อ  งบประมาณ 282,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  2. ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนน ประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ  งบประมาณ 150,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  3. ขุดลอกคลองต้นโศก  งบประมาณ 1,092,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  4. ขุดลอกคลองต้นตะโก  งบประมาณ 272,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  5. ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์  งบประมาณ 241,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  6. ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล.  งบประมาณ 160,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  7. ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจาก ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก  งบประมาณ 202,000 บาท (งบลงทุน)  (ฝ่ายโยธา)  8. เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.)  ไม่ใช้งบประมาณ  (ฝ่ายโยธา) |

**ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567**

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)  (โครงการ/กิจกรรม :  เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)) | **ตัวชี้วัดใหม่** | 3แห่ง/เขต | 10 | **นิยาม**  สวน 15 นาที **หมายถึง พื้นที่ที่มีพืชพรรณ ต้นไม้ ดอกไม้ หรือสนามหญ้าที่คนทั่วไป (สาธารณะ) สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยอาจเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยามสวน 15 นาที**  ลักษณะพื้นที่ตามนิยาม สวน 15 นาที **ได้แก่**  **- สวนสาธารณะของรัฐทุกขนาด**  **- สวนริมถนนเฉพาะที่มีการจัดการ มีที่นั่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวก**  **- สวนหน้าหรือในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยของรัฐหรือเอกชนที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าได้**  **- สวนในพื้นที่พิเศษ เช่น** Skywalk  ลักษณะพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที **ได้แก่**  **- พื้นที่สาธารณะที่ไม่มีต้นไม้ สนามหญ้าหรือมีน้อย**  **- สวนริมถนนที่กั้นไม่ให้คนเข้าหรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก**  **- สวนหน้าหรือในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยของรัฐหรือเอกชนที่ปกติไม้ให้คนทั่วไปเข้า**  **- สวนถนนที่คนเข้าไม่ได้ (ไม่มีทางเดินเข้าภายในสวน)**  **วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ**  **- จำนวนสวน 15 นาที ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ**/ **จำนวนเป้าหมายทั้งหมด คูณ 100**  **- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวน** 15 **นาที โดยใช้แบบสอบถามที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนด**  **วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน**  **- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการสร้างสวน 15 นาที**  **- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวน** 15 **นาที โดยใช้แบบสอบถามที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนด** |

**เกณฑ์การให้คะแนน** “ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **วิธีวัดผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่ได้รับ** |
| 5 | ร้อยละ 100 | - ดำเนินการพัฒนาสวน 15 นาที ได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ  - ประชาชนผู้ใช้บริการใน สวน 15 นาที ของสำนักงานเขตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  - มีรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 10 |
| 4 | ร้อยละ 80 | ดำเนินการพัฒนาสวน 15 นาที ได้ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติการ | 8 |
| 3 | ร้อยละ 60 | ดำเนินการพัฒนาสวน 15 นาที ได้ร้อยละ 60 ของแผนปฏิบัติการ | 6 |
| 2 | ร้อยละ 40 | มีแผนปฏิบัติการพัฒนาสวน 15 นาที ของสำนักงานเขต พ.ศ. 2567 และนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ | 4 |
| 1 | ร้อยละ 20 | มีผลการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่และความเหมาะสมในการพัฒนาสวน 15 นาที เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสวน 15 นาที | 2 |

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ร้อยละความสำเร็จในแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย  (โครงการ/กิจกรรม :  1. ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ  2. การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ชุมชนสี่ร้อยห้อง))  3. การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2)) | **พ.ศ. 2564 :**  -  **พ.ศ. 2565 :**  -  **พ.ศ. 2566 :**  - | 120  นาที  (บริเวณ  จุดน้ำท่วม ... จุด) | 10 | **นิยาม**  **การแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย** หมายถึง  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมขังในถนนสายรอง ตรอก ซอยของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง โดยจัดทำแผนเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมขังในถนนสายตรอก ซอยของกรุงเทพมหานคร และจัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนให้เข้าสู่สภาวะปกติ  **จุดน้ำท่วมในถนนสายรอง** หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมที่ได้จากการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมปี 65 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  **วิธีวัดผลการดำเนินงาน**  วัดจากผลการดำเนินการ ดังนี้  1. มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2567 ในบริเวณจุดที่กำหนด ... จุด  2. สามารถในการเร่งระบายน้ำท่วมขังได้ภายในระยะเวลา  ที่กำหนดบริเวณจุดน้ำท่วมจากข้อมูลการถอดบทเรียนสถานการณ์  น้ำท่วม ปี 65 ในส่วนที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ ในบริเวณจุดที่กำหนด ... จุด (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  3. จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณจุดน้ำท่วมที่กำหนดไว้ตามแผน  **วิธีเก็บข้อมูล**  ใช้ข้อมูลสถิติการระบายน้ำจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสำนักงานเขต  **หลักฐาน**  1. แผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  2. ข้อมูลสถิติการระบายน้ำจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสำนักงานเขต |

**เกณฑ์การให้คะแนน** “ร้อยละความสำเร็จในแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **วิธีวัดผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่ได้รับ** |
| 5 | ร้อยละ 100 | - สามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดน้ำท่วมขังได้ในเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  - จำนวนข้อร้องเรียนน้ำท่วมขังบริเวณจุดน้ำท่วมที่กำหนดไว้ตามแผน ในระบบ Traffy Fondue ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  - มีรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วม นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 10 |
| 4 | ร้อยละ 80 | - สามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดน้ำท่วมขังได้ในเวลา 121 - 140 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง | 8 |
| 3 | ร้อยละ 60 | - สามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดน้ำท่วมขังได้ในเวลา 141 - 160 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง | 6 |
| 2 | ร้อยละ 40 | - สามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดน้ำท่วมขังได้ในเวลา 161 - 180 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง | 4 |
| 1 | ร้อยละ 20 | - มีแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดน้ำท่วมขังฯประจำปี 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 2 |

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ระดับความสำเร็จ  ในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย  (โครงการ/กิจกรรม :  1. ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน  3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน  4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด  5. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก  6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส) | พ.ศ. 2563 : -  พ.ศ. 2564 :-  พ.ศ. 2565 : -  พ.ศ. 2566 : -  **เป็นตัวชี้วัดใหม่ เริ่มดำเนินการ**  **ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  มีสำนักงานเขตที่เลือกตัวชี้วัดจำนวน 8 เขตได้แก่  **กรุงเทพใต้ จำนวน 4 เขต**  - เขตปทุมวัน จำนวน 7 โรงเรียน  - เขตวัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน  - เขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน  - เขตบางนาจำนวน 7 โรงเรียน  **กรุงเทพตะวันออก จำนวน 1 เขต**  - เขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน  **กรุงธนเหนือ จำนวน 2 เขต**  - เขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน  - เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน  **กรุงธนใต้ จำนวน 1 เขต**  - เขตราษฎร์บูรณะจำนวน 6 โรงเรียน  (ข้อมูลจาก สยป.) | ระดับ 5 | 10 | **นิยาม**  **กายภาพโรงเรียน** หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุเช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารห้องสุขา ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความปลอดภัยการถูกสุขลักษณะ ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบความสะดวกและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  **การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน** หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม  ที่เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมด้วยการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่  ความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนจะพิจารณาตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร ฉบับ พ.ศ.2558 ที่จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด้วยขอบเขต 3 ด้าน คือ  1) ด้านลักษณะทางกาพภาพบริเวณ  2) ด้านอาคารและความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  3) ด้านระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร  **โรงเรียน** หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ  **ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง**  มี 2 หน่วยงาน คือ  **1. ฝ่ายโยธา สำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษา** มีหน้าที่  1. จัดทำแนวทางการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  2.จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (Checklist)  3. รวบรวมรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบและผลการประเมินด้านกายภาพของโรงเรียนจากสำนักงานเขต  4. กำหนดเกณฑ์การปรับปรุงกายภาพภายในโรงเรียน  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร  ฉบับ พ.ศ.2558  **สำนักงานเขต** มีหน้าที่  1. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนตามแบบฟอร์มที่สำนักการศึกษากำหนด  2. รวบรวมผลการตรวจสอบฯ สรุปผลการประเมินข้อมูลด้านกายภาพ และรายงานผลให้สำนักการศึกษา  3. ร่วมกับสำนักการศึกษาจัดทำแผนงาน/แผนดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน  4. ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน  5. รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ให้สำนักการศึกษา  **วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ**  A/B x 100  A = จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตที่ดำเนินการปรับปรุงกายภาพ/ซ่อมแซมโรงเรียนแล้วเสร็จ  B = จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขต  ที่ดำเนินการขอปรับปรุงกายภาพ/ซ่อมแซมโรงเรียน  **วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน**  1. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียน (Checklist)  2. เกณฑ์การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน  3. รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนของสำนักการศึกษา  4. รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนของสำนักงานเขต  5. ภาพถ่ายการดำเนินงาน  6. รายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร ฉบับ พ.ศ.2558  7. แผนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน |

**เกณฑ์การให้คะแนน** “ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย”

| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **วิธีวัดผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่ได้รับ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ร้อยละ 100 | ร้อยละของจำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 | 10 |
| 4 | ร้อยละ 80 | ร้อยละของจำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 | 8 |
| 3 | ร้อยละ 60 | ร้อยละของจำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแล้วเสร็จ ร้อยละ 70 | 6 |
| 2 | ร้อยละ 40 | มีแผนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 4 |
| 1 | ร้อยละ 20 | โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดในสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร ฉบับ พ.ศ.2558 | 2 |

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร  (โครงการ/กิจกรรม :  การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร) | **พ.ศ. 2564:**  **พ.ศ. 2565:**  **พ.ศ. 2566:** | ร้อยละ  75 | 20 | **นิยาม**  **1. ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue** หมายถึง การที่ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ประชาชนประสงค์ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue  **2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue** หมายถึง  2.1. การร้องเรียนผ่านทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue 50 เขต (ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  2.2. การร้องเรียนทางศูนย์ กทม. 1555 (ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร)  **3. ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์**หมายถึง  3.1 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (สผว.กทม.) และสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) มีการติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555  3.2 สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ  **4. ภารกิจของหน่วยงาน**  **สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร**  4.1. พิจารณาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ทั้งหมด จำนวน 24 ประเภท  4.2. นำปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากข้อ 4.1  มาพิจารณาคัดเลือก โดยวิเคราะห์จาก  1) เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  2) เรื่องที่หน่วยงานยังไม่ดำเนินการแก้ไข ระยะเวลามากกว่า 15 วัน  3) เรื่องที่มีการร้องเรียนซ้ำอีกครั้ง (Re-Open)  4) เรื่องที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ตรวจสอบและติดตาม  4.3. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง โดยรับผิดชอบเฉพาะเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของ 50 เขต  4.4 รายงานข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุก 1 เดือน  4.5 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวม นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งต่อปี  4.6 ประเมินผลการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขต ตามหลักเกณฑ์การประเมินเขต  **สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร**  4.1. พิจารณาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก  ศูนย์ กทม. 1555 ทั้งหมด ซึ่งได้อัปโหลดข้อมูลเข้าแพลตฟอร์ม Traffy fondue  4.2. นำปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากข้อ 4.1  มาพิจารณาคัดเลือก โดยวิเคราะห์จาก  1) เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  2) เรื่องที่หน่วยงานยังไม่ดำเนินการแก้ไข ระยะเวลามากกว่า 15 วัน  3) เรื่องที่มีการร้องเรียนซ้ำอีกครั้ง (Re-Open)  4.3 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง โดยรับผิดชอบเฉพาะเรื่องร้องเรียนผ่าน ศูนย์ กทม. 1555 ของ 50 เขต  4.4 รายงานข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุก 1 เดือน  4.5 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวม นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน2ครั้งต่อปี  4.6 ประเมินผลการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขต ตามหลักเกณฑ์การประเมินเขต  **สำนักงานเขต**  4.1 สำนักงานเขตรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue  4.2 สำนักงานเขต 50 เขต รับผิดชอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  4.3 เมื่อสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue โดยอัปโหลดรูปถ่ายและอัพเดทสถานะการแก้ไข  4.4 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ทุก 1 เดือน  **วิธีคำนวณ**  จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ 50 สำนักงานเขตแก้ไขสำเร็จ x 100  จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ 50 สำนักงานเขต ได้รับทั้งหมด (24 ประเภท)  (ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 50 เขต)  **วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน**  1. สผว.กทม. และ สลป. ดำเนินการ ดังนี้  1.1. เรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยพิมพ์ออกจากแพลตฟอร์ม Traffy Fondue  1.2. ภาพถ่ายการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  1.3. สถานะการแก้ไขปัญหา (เสร็จสิ้นแล้ว) โดยพิมพ์ออกจากแพลตฟอร์ม Traffy Fondue  1.4. รายงานข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุก 1 เดือน  1.5. สรุปรายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวม นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งต่อปี  2. สำนักงานเขต ดำเนินการเก็บข้อมูลรายงานจำนวนเรื่องการแก้ไขปัญหา สถานะ “เสร็จสิ้น” จากเว็บไซต์ https://bangkok.traffy.in.th |

**เกณฑ์การให้คะแนน** : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **ผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่จะได้รับ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ร้อยละ 100 | - ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขตได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป  - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร มีรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในภาพรวม  เสนอผู้บริหาร กทม.ทราบ  - สำนักงานเขต 50 เขต รายงานผลการดำเนินการการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue รายเขตเสนอผู้บริหาร กทม.ทราบ | 20 |
| 4 | ร้อยละ 80 | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขต ได้ร้อยละ 70 | 16 |
| 3 | ร้อยละ 60 | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขตได้ร้อยละ 65 | 12 |
| 2 | ร้อยละ 40 | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขต ได้ร้อยละ 60 | 8 |
| 1 | ร้อยละ 20 | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม  Traffy Fondue และศูนย์ กทม. 1555 ในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต 50 เขตได้น้อยกว่า ร้อยละ 60 | 4 |

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ร้อยละความสำเร็จของ  การติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (โครงการ/กิจกรรม :  ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)) | **พ.ศ. 2563 :** ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 32,064 ดวง  **พ.ศ. 2564 :** ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 49,901 ดวง  **พ.ศ. 2565 :** ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 73,415 ดวง  **พ.ศ. 2566 :** 1. ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 79,678 ดวง  2. เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 25,848 ดวง | ร้อยละ 100 (ของแผนงาน ที่สำนักงานเขตกำหนด : ดวง) | 10 | **นิยาม**  **ความสำเร็จของการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมายถึง** การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามแผนที่กำหนด หรือ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน  **ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง**  **สำนักงานเขต**   1. จัดทำแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า   ส่องสว่างในพื้นที่ ...(ชื่อเขต)... ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสนอผู้บริหารสำนักงานเขตให้ความเห็นชอบ และส่งให้สำนักการโยธาเพื่อนำเสนอแผนในภาพรวมต่อไป   1. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 2. รายงานผ่านระบบของสำนักการโยธา   (<http://misweb2.ddns.net:90/#/light>) **ภายในวันที่ 7**  **ของเดือนถัดไป**   1. ทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน   **(สิ้นปีงบประมาณ)** เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ และหนังสือส่งให้สำนักการโยธา  **วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ**  **สำนักงานเขต**  จำนวนดวงไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซม x 100  หารด้วย จำนวนดวงไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด  **วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน**  **สำนักงานเขต**   1. แผนการดำเนินงานฯ 2. หนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานฯ และส่งให้สำนักการโยธาต่อไป 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รายงานผ่านระบบของสำนักการโยธา (<http://misweb2.ddns.net:90/#/light>) 4. หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน  **(สิ้นปีงบประมาณ)** เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ และหนังสือส่งให้สำนักการโยธา |

**เกณฑ์การให้คะแนน** “ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

**สำนักงานเขต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **วิธีวัดผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่ได้รับ** |
| 5 | ร้อยละ 100 | 1. ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานฯ **ร้อยละ 100**  2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของ**ประชาชน**ในพื้นที่เขตที่ดำเนินการ พึงพอใจ**ร้อยละ 80**  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 10 |
| 4 | ร้อยละ 80 | ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ...(ชื่อเขต)... ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จร้อยละ 75 | 8 |
| 3 | ร้อยละ 60 | ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ...(ชื่อเขต)... ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จร้อยละ 50 | 6 |
| 2 | ร้อยละ 40 | ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ...(ชื่อเขต)... ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จร้อยละ 25 | 4 |
| 1 | ร้อยละ 20 | 1. มีแผนการดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ...(ชื่อเขต)... ประจำปี  งบประมาณ 2567 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ  2. รายงานผ่านระบบของสำนักการโยธา (<http://misweb2.ddns.net:90/#/light>) **ภายใน**  **วันที่ 7 ของเดือนถัดไป** | 2 |

| **ที่** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐาน**  **(Baseline data)** | **เป้าหมาย** | **น้ำหนักคะแนน** | **นิยามและวิธีคำนวณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง  ติดตั้งใหม่ = 33 ดวง  ซ่อมแซม = 17 ดวง  (โครงการ/กิจกรรม :  ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง  ริมคลอง (ดวง)) | **พ.ศ. 2564 :**  -  **พ.ศ. 2565 :**  -  **พ.ศ. 2566 :**  - | ร้อยละ 100 | 10 | **นิยาม**  ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง**หมายถึงจำนวนไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองที่ได้รับการติดตั้งใหม่และซ่อมแซม เทียบกับแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง **หมายถึง การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างมาประกอบหรือติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า แผงจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ในจุดที่ไม่เคยมีไฟฟ้าส่องสว่าง หรือมีไฟฟ้าส่องสว่างแต่มีความสว่างไม่เพียงพอ**  การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง **หมายถึงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือทดแทนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่มีอยู่เดิม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีกครั้ง**  การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง **หมายถึง การติดตั้งหรือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือผู้สัญจร**  **ภารกิจภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯที่เกี่ยวข้อง**  1. จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ตามแผนที่กำหนด  2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ  **วิธีวัดผลการดำเนินงาน**  **นับจากร้อยละความสำเร็จของจำนวนการติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ เทียบกับแผนฯ ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **วิธีคำนวณ/สูตรคำนวณ**  ร้อยละความสำเร็จ = [(A/B) + (C/D)] × 100  เมื่อ A = จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่**ติดตั้งแล้วเสร็จ**  B =จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่**จะติดตั้งตามแผน**  C = จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่**ซ่อมแซมแล้วเสร็จ**  D= จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่**จะซ่อมแซมตามแผน**  **วิธีเก็บข้อมูล**  ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง  ผ่านช่องทางที่สำนักการระบายน้ำกำหนด  **หลักฐาน**  1. แผนการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดพร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

**เกณฑ์การให้คะแนน** “ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง / ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความสำเร็จ** | **เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ** | **วิธีวัดผลการดำเนินงาน** | **คะแนนที่ได้รับ** |
| 5 | ร้อยละ 100 | - มีร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง เท่ากับ ร้อยละ 100  - มีผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานติดตั้ง / ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง  ริมคลอง ร้อยละ 80  - รายงานผลการดำเนินงานการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองในพื้นที่เขต...  พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  รับทราบ | 10 คะแนน |
| 4 | ร้อยละ 80 | - มีร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง เท่ากับ ร้อยละ 90 | 8 คะแนน |
| 3 | ร้อยละ 60 | - มีร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง เท่ากับ ร้อยละ 80 | 6 คะแนน |
| 2 | ร้อยละ 40 | - มีร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง เท่ากับ ร้อยละ 70 | 4 คะแนน |
| 1 | ร้อยละ 20 | - มีแผนการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองในพื้นที่เขต...(ชื่อเขต)...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 2 คะแนน |

**ตาราง ง ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของหน่วยงาน**

| **ตัววัดผลหลัก (Key Result) และค่าเป้าหมาย**  **ประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | **แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567**  **ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา**  **(วัตถุประสงค์หลัก : Objective)** | **ตัววัดผล**  **(Key Results)** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ชื่อโครงการที่สนับสนุน** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  **(KPI โครงการ)** |
| **ด้านที่ 1 ด้านเดินทางดี** | | | | | | |
| 1.1 เดินได้ เดินดี | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน | จุด (ราย) | 479 (11,406) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) | - | 1 แห่ง |
|  | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | ดวง | 10,500 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | - | 50 ดวง  (ติดตั้ง 33ดวง/  ซ่อม 17 ดวง) |
|  | ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา | กม. | 312.205  (สนย.300 กม.  สนข. 12.205 กม.) | ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี  (ปรับปรุงทางเท้า (กม.)) | - | 1.90 กม. |
| 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | จำนวนจุดที่เทศกิจเข้าไปดูแลจราจร | จุด | 700 | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | - | 1 แห่ง |
| 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | จุด | 112 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ | 6,133,000 | 1 จุด |
|  |  |  |  | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ชุมชนสี่ร้อยห้อง)) | - | 1 จุด |
|  |  |  |  | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) | - | 1 จุด |
|  | ล้างทำความสะอาดท่อ | กม. | 3,700 | ขุดลอกท่อ (กม.) | - | 47.691 กม. |
|  | ขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำไหล | กม. | ขุดลอกคลอง  150 กม. เปิดทางน้ำไหล  1,500 กม. | ขุดลอกคลองหมอเชื้อ | 282,000 | 0.305 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ | 150,000 | 0.400 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกคลองต้นโศก | 1,092,000 | 0.930 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกคลองต้นตะโก | 272,000 | 0.310 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ | 241,000 | 0.360 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล. | 160,000 | 0.180 กม. |
|  |  |  |  | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก | 202,000 | 0.170 กม. |
|  |  |  |  | เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม.) | - | 21.868 กม. |
| **ด้านที่ 2 ด้านปลอดภัยดี** | | | | | | |
| 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนพื้นที่เสี่ยง | จุด | 92 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง) | - | 1 แห่ง |
|  | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | จุด | 139 | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง) | - | 1 แห่ง |
|  | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า | ดวง | (สนย.) ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 13,000 ดวง (สนข.) ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 18,878 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | - | 250 ดวง |
| **ด้านที่ 3 ด้านโปร่งใสดี** | | | | | | |
| 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok) | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | ร้อยละ | 100 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | - | ร้อยละ 100 |
| **ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมดี** | | | | | | |
| 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | ต้น | 200,000  (สสล. 50,000 ต้น  สนข. 150,000 ต้น) | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | - | 3,000 ต้น |
|  | จำนวนสวน 15 นาที | แห่ง | 153  (สสล. 3 แห่ง  สนข. 3 แห่ง/เขต) | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | - | 3 แห่ง |
|  | พัฒนาถนนสวย 50 เขต | กม. | 123.598 | พัฒนาถนนสวย (กม.) | - | 4.90 กม. |
| 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม” | ตัน/เดือน | 3,000 | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม” (ตัน) | - | 819.84 ตัน/ปี |
|  | สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้ มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่) | ร้อยละ | 100 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | - | ร้อยละ 100 |
| **ด้านที่ 5 ด้านสุขภาพดี** | | | | | | |
| 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละ | 80 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | - | 4,977,000 บาท |
| **ด้านที่ 6 ด้านเรียนดี** | | | | | | |
| 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี) | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | แห่ง | 89 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน | 43,300 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ | 117,600 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร | 96,600 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ | 107,800 | 1 แห่ง |
| 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | โรงเรียน | 275 | 1. ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ | 3,887,000 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | 2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน | 3,613,000 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | 3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน | 550,000 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | 4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด | 288,000 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | 5. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก | 826,000 | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | 6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส | 205,000 | 1 แห่ง |
| **ด้านที่ 7 ด้านเศรษฐกิจดี** | | | | | | |
| 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | คน | 690 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | 6 คน |
| 7.2 เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | จุด | 50  (สะสม) | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) | - | 2 แห่ง |
| **ด้านที่ 8 ด้านสังคมดี** | | | | | | |
| 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 66 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ | 2,107,000  (ส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนฯ) | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน | 852,000  (ส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนฯ) | 1 แห่ง |
|  |  |  |  | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก | 667,000  (ส่วนหนึ่งของงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนฯ) | 1 แห่ง |
| 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าการเบิกจ่ายเงิน) | บาท | 341,530,000 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | - | 4,760,000 บาท |
|  | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน | ข้อมูล | 2,010 | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) | - | 28 ชุมชน |
| **ด้านที่ 9 ด้านบริหารจัดการดี** | | | | | | |
| - ไม่มี - | | | | | | |

**ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)**

**ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำสวน 15 นาที | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประสานเจ้าของสถานที่ที่จะจัดทำสวน พร้อมดำเนินการด้านเอกสารในการใช้สถานที่ | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวนแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรองตรอก ซอย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างของเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา (e-bidding) | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการปรับปรุง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรองตรอก ซอย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ชุมชนสี่ร้อยห้อง)) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขุดลอกคลองบางปะกอก โดยสำนักการระบายน้ำ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 35 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรองตรอก ซอย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 การการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ของบประมาณ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ล้างทำความสะอาดท่อภายในซอย | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เมื่อน้ำขังรอการระบายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส (ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ต.ค. 2566 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน พ.ย. 2566 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ธ.ค. 2566 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ม.ค. 2567 | 8 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2567 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน มี.ค. 2567 | 8 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน เม.ย. 2567 | 8 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน พ.ค. 2567 | 8 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2567 | 8 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ก.ค. 2567 | 8 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ส.ค. 2567 | 8 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. รายงานการแก้ไขปัญหาฯ ประจำเดือน ก.ย. 2567 | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ต.ค. 2566 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน พ.ย. 2566 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ธ.ค. 2566 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ม.ค. 2567 | 8 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ก.พ. 2567 | 8 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน มี.ค. 2567 | 8 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน เม.ย. 2567 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน พ.ค. 2567 | 8 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน มิ.ย. 2567 | 8 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ก.ค. 2567 | 8 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ส.ค. 2567 | 8 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน ก.ย. 2567 | 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ต.ค. 2566 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน พ.ย. 2566 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2566 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ม.ค. 2567 | 8 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ก.พ. 2567 | 8 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน มี.ค. 2567 | 8 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน เม.ย. 2567 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน พ.ค. 2567 | 8 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2567 | 8 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ก.ค. 2567 | 8 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ส.ค. 2567 | 8 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ประจำเดือน ก.ย. 2567 | 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567**

ชื่อตัวชี้วัด KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียน | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การติดตามผลและประเมินผล | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด KPI 3.1.1.4 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการ | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ e-case | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมพิจารณาการให้การสงเคราะห์ | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินการสงเคราะห์ | 10 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ e-case | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประชุมพิจารณาการให้การสงเคราะห์ | 5 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินการสงเคราะห์ | 10 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ e-case | 15 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ประชุมพิจารณาการให้การสงเคราะห์ | 5 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินการสงเคราะห์ | 10 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รับสมัครคนพิการและสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 88 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาถนนสวย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ด้านกายภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สำรวจตรวจสอบผิวจราจร และทางเท้า หากพบชำรุด แจ้ง สนย. ดำเนินการหรือดำเนินการซ่อมเอง ให้มีมาตรฐานการจัดซ่อม เรียบดี พร้อมใช้งาน | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายและสัญญาณ ไฟจราจร หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข ให้พร้อมใช้งาน | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข ให้ไม่ดับ พร้อมใช้งาน | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย | 20 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดูแลความสะอาด | 20 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสมบริเวณเกาะกลางหรือทางเท้า | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ปลูกต้นไม้

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ปลูกต้นไม้ ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 เพิ่มสวน 15 นาที

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำสวน 15 นาที | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประสานเจ้าของสถานที่ที่จะจัดทำสวน พร้อมดำเนินการด้านเอกสารในการใช้สถานที่ | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวนแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1 ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแบบรูปรายการ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำราคากลาง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการปรับปรุง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง)(ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เตรียมข้อมูลพื้นที่ ผู้ค้า อื่นๆ | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชาสัมพันธ์ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมผู้ค้าครั้งที่ 1 | 7.5 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดประกาศ | 15 | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชุมผู้ค้าครั้งที่ 2 | 7.5 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ผลักดัน - ยกเลิก | 15 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. กวดขัน - รักษาพื้นที่ | 15 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ติดตามและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เตรียมข้อมูล | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดต่อสถานที่ | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์ | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมผู้ค้า | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างของเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา (e-bidding) | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการปรับปรุง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขุดลอกคลองบางปะกอก โดยสำนักการระบายน้ำ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 35 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ของบประมาณ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ล้างทำความสะอาดท่อภายในซอย | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เมื่อน้ำขังรอการระบายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เข้าร่วมประชุมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. รวบรวมข้อมูล จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมมอบหมายภารกิจ | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 45 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่(ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจจุดเสี่ยงภัยที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยและอนุมัติโครงการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หากตรวจสอบพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

- ไม่มีบ้านหนังสือในเขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ -

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน(ฝ่ายการศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกวดราคา | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการก่อสร้าง | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16.1 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม”

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม”(819.84 ตัน/ปี)(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17 พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(28 ชุมชน)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 18 ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน(มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจความต้องการในการดำเนินโครงการแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. คัดเลือกคณะทำงานและจัดทำคำสั่งคณะทำงานระดับเขต | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คัดเลือกคณะทำงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชุมชน | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เปิดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เปิดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดทำโครงการแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. พิจารณาโครงการแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง | 10 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดซื้อจัดจ้าง | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 19 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.(มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามขั้นตอน  1) ผู้เสนอโครงการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  2) คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน  3) อนุมัติโครงการและแจ้งผลพิจารณาโครงการ  4) จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับแจ้ง  5) ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ได้รับการสนับสนุน  6) ขอเบิกเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)(ฝ่ายปกครอง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การบริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน ทุกเดือน | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 21ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกท่อ (47.691 กม.)(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการตามแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกคลองหมอเชื้อ(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงิบงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองต้นโศก(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา (e-bidding) | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองต้นตะโก(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอกถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล.(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขอเงินงวด | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ดำเนินการขุดลอก | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.)(ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำแผนกำจัดวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการตามแผนกำจัดวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ตาราง ฉ แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ 2 - 3 และองค์ประกอบที่ 4 (เฉพาะสำนักงานเขต)**

**องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ตามที่ สกก. กำหนด | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน |

**องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | ตามที่ สยป. กำหนด | การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว |
| 3.2 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ตามที่ สงม. กำหนด | ประเมินร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ |

**องค์ประกอบที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต (เฉพาะในส่วนของ**

**สำนักงานเขต)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| ร้อยละความสำเร็จประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา  ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | ตามที่ สผว. กำหนด | การรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ |

1. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

   2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : รายงานสรุปผลที่สำคัญ ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (https://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาประชากร/ประชากรแฝง/2564/summary\_64.pdf) [↑](#footnote-ref-2)