**ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตวังทองหลาง**

**ฝ่ายโยธา**

| ลำดับ  ที่  (1) | แผนงาน | รายการที่ซื้อหรือจ้าง  (3) | จำนวน  (หน่วยนับ)  (4) | ลักษณะงาน  (5) | | ประเภท  (6) | | วิธีการ  (7) | | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว  (8) | | แผนปฏิบัติการ  (9) | | | แผนการจ่ายเงิน  (10) | | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ  (2) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ  ปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน  ปี 2566 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะ  เจาะจง | ประกาศเชิญชวน | มี | ไม่มี | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ/จ้าง  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2566  (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2566  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ  (ล้านบาท) |  |
| 1 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 127ฯ | งาน |  | / |  | / |  | / | / |  | 17 ต.ค. 65 | 6 ก.พ. 66 | 7 พ.ค. 66 | 1,950,000.- |  |  |
| 2 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 |  |  | / |  | / |  | / | / |  | 17 ต.ค. 65 | 29 ม.ค. 66 | 27 มิ.ย. 66 | 1,375,000.- |  |  |
| 3 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) ถนนศรีวรา |  |  | / |  | / |  | / | / |  | 17 ต.ค. 65 | 6 ก.พ. 66 | 7 พ.ค. 66 | 1,063,000.- |  |  |
| 4 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 16 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 27 มี.ค. 66 | 11 พ.ค. 66 | 500,000.- |  |  |
| 5 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 27 มี.ค. 66 | 11 พ.ค. 66 | 427,000.- |  |  |
| 6 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ซอยรามคำแหง 9 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 29 มี.ค. 66 | 13 พ.ค. 66 | 427,000.- |  |  |
| 7 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ซอยรามคำแหง 9 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 29 มี.ค. 66 | 13 พ.ค. 66 | 367,000.- |  |  |
| 8 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 29 มี.ค. 66 | 13 พ.ค. 66 | 427,000.- |  |  |
| 9 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. บริเวณซอยพระยาประเสริฐ |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 29 มี.ค. 66 | 13 พ.ค. 66 | 427,000.- |  |  |
| 10 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. วอยลาดพร้าว 87 แยก 16 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 22 ก.พ. 66 | 8 เม.ย. 66 | 495,000.- |  |  |
| 11 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 22 ก.พ. 66 | 8 เม.ย. 66 | 424,000.- |  |  |
| 12 | งานบำรุงและ  และรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 |  |  | / |  | / | / |  | / |  |  | 22 ก.พ. 66 | 8 เม.ย. 66 | 427,000.- |  |  |