**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566**

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ชื่อโครงการ โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักหรือคลองสาขาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ฝ่ายโยธา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ท่าน้ำ ประสานการไฟฟ้าให้ซ่อมแซมหลอดไฟฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนให้ประชาชน เองชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำหรือปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้มีภูมิทัศน์สวยงามในบริเวณของตน | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำจุดพักผ่อน จุดชมวิว จุด Check inติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก ฯลฯ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ | 15 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการบริหารจัดการขยะริมคลองอย่างเป็นระบบ | 15 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สร้างภาคีเครือข่าย Social Network/ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม | 15 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดทำข้อเสนอแนะ/โครงการเพื่อการพัฒนาในภารกิจที่รับผิดชอบและแผนพัฒนาเพิ่มเติม และรายงานผลการดำเนินการ | 10 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประเมินผลโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง 6 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ฝ่ายปกครอง เจ้าของงบประมาณ - ฝ่ายโยธาดำเนินการ)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จากบ้านเลขที่ 187/96 ถึงบ้านเลขที่ 353/26 (สมาร์ท แมนชั่น) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) ถึงซอยลาดพร้าว 124

 (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 353/60 ทูแมนชั่น) (ฝ่ายโยธา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา (ฝ่ายโยธา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.(ในทางเท้า) บริเวณซอยพระยาประเสริฐ (ฝ่ายโยธา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยรามคำแหง 9 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการที่ 9 ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 16 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการที่ 10 ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (มนตรีอุตสาหกรรม) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 (ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หาตัวผู้รับจ้าง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการใช้จ่ายเงิน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. แผนการปฏิบัติเตรียมการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติโครงการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำรูปแบบและราคากลาง | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานขอจ้าง | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ขออนุมัติดำเนินการ | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ โครงสร้างดี นโยบาย นโยบายขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กทม.

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. แผนการปฏิบัติเตรียมการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติโครงการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำรูปแบบและราคากลาง | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานขอจ้าง | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ขออนุมัติดำเนินการ | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |