ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 126 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอยลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 55 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้าบ้านนกฮูกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวรา ถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากบ้านทางเข้าหมู่บ้านสวนซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66/106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวรา ถึงคลองแสนแสบ (โยธา) (โครงการต่อเนื่อง 2567-2568) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะ จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ (โยธา) (โครงการต่อเนื่อง 2567-2568) (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ((ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ฝ่ายโยธา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป) | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |